          - Minuta de Reunión

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| SCL 039 | 1.0 | Estado avance proyecto “Protonlab + ERP” |  | Nicolas Lagos |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 05-06-2026 |  | Duoc UC. | Protonlab-ERP |  |

| - Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - e-mail |
| Nicolas Lagos: N.L. Gian Lucas San Martin: G.L. Pedro Arriaza M: P.A. | - Protonlab-ERP | - +56954764325 | GIA.SANMARTIN@DUOCUC.CL ## PE.ARRIAZA@DUOCUC.CL NIC.LAGOSF@DUOCUC.CL |

| Temas Tratados |
| --- |
| - Correo del profesor Fabián Saldaño con horarios para la clase remota del sábado 06 de junio de 2026. - Comunicación del profesor sobre la Evaluación 3: - Documentos por realizar: Informe de Cierre de Proyecto, Manual de Usuario, Verificación de Alcances. - Además: minutas de reunión (8 mínimo en total al cierre de esta etapa) y diagrama de casos de uso. - Entrega del documento de Evaluación 3 (rúbrica y requisitos disponibles en el drive compartido). - Trabajo interno del equipo: - G.L. compartió la suite completa de 88 preguntas para la IA. - G.L. depuró las validaciones del sistema. - N.L. consultó sobre las preguntas de la IA. - Diagrama de Casos de Uso: P.A. lo confeccionó y quedó a la espera de comentarios de los demás integrantes del grupo. - Próxima clase: sábado 06 de junio (horario Grupo 5: 10:40 a 11:00 hrs). |  |

Detalle Reunión

El profesor Fabián Saldaño envió un correo electrónico con los horarios para la clase remota del sábado 06 de junio de 2026 (no hubo clase el viernes 05, sino que el profesor envió la documentación). El equipo se comunicó internamente para revisar los requisitos de la Evaluación 3. 1. Correo del profesor: Horarios clase remota sábado 06 de junio: Grupo; Horario. Grupo 6; 09:00 a 09:20 hrs.. Grupo 1; 09:20 a 09:40 hrs.. Grupo 2; 09:40 a 10:00 hrs.. Grupo 3; 10:00 a 10:20 hrs.. Grupo 4; 10:20 a 10:40 hrs.. Grupo 5 (Protonlab-ERP); 10:40 a 11:00 hrs.. Indicaciones del profesor: - Confirmar asistencia o inasistencia vía correo electrónico a través del jefe de proyecto. - En caso de no enviar correo, se dejará al equipo completo como ausente. 2. Evaluación 3 – Documentos requeridos: El profesor informó que ya se encuentra disponible la documentación para la Evaluación 3 en el link de drive compartido desde la primera sesión. Documento requerido; Descripción; Estado. Informe de Cierre de Proyecto; Documento que formaliza el cierre del proyecto, incluyendo aceptación final, artefactos, lecciones aprendidas, planes post-implantación y no conformidades.; Pendiente. Manual de Usuario; Documento que explica el funcionamiento del sistema para cada rol (root, admin, vendedor, bodega, socio).; Pendiente. Verificación de Alcances; Documento que formaliza la aceptación de los entregables del proyecto, incluyendo entradas, herramientas y salidas.; Pendiente. Minutas de reunión; Mínimo 8 minutas en total al cierre de esta etapa.; En curso. Diagrama de Casos de Uso; Representación gráfica de las interacciones entre los actores y el sistema.; En curso (P.A. lo confeccionó). 3. Trabajo interno del equipo (vía WhatsApp): Integrante; Aporte; Detalle. G.L.; Suite completa de 88 preguntas para la IA; Compartió la lista de preguntas que la IA del sistema debe poder responder (consultas sobre pedidos, cotizaciones, clientes, productos, stock, tickets, usuarios, etc.).. G.L.; Depuración de validaciones; Informó que ya depuró las validaciones del sistema.. N.L.; Consulta sobre IA; Preguntó sobre las preguntas de la IA. G.S. confirmó que están listas.. P.A.; Diagrama de Casos de Uso; Confeccionó el diagrama de casos de uso del sistema (Protonlab - Plataforma B2B con ERP Interno) y quedó a la espera de comentarios de los demás integrantes del grupo.. 4. Diagrama de Casos de Uso: P.A. P.A. elaboró el Diagrama de Casos de Uso del Sistema con la siguiente estructura: Actor; Módulo; Casos de Uso. Cliente B2B (Externo); Módulo Comercial B2B; Ver Catálogo, Buscar Productos, Ver Detalle Producto, Solicitar Cotización, Ver Estado Cotización, Ver Mis Pedidos.. Vendedor (Interno); Módulo de Ventas; Ver Cotizaciones, Aprobar Cotización, Rechazar Cotización, Gestionar Clientes, Generar Pedido.. Bodeguero (Interno); Módulo de Bodega; (pendiente en el diagrama). Administrador (Interno); Módulo de Administración; Gestionar Pedidos, Gestionar Usuarios, Ver Reportes, Dashboard General, Aprobar Despacho, Auditoría del Sistema.. Soporte (Interno); Módulo Soporte y Ayuda; Gestionar Tickets, Cambiar Estado Ticket, Consultar Historial.. Notas clave del diagrama: - El Cliente B2B puede ver catálogo, solicitar cotizaciones y seguir el estado de sus pedidos. - El Vendedor administra cotizaciones, clientes y genera pedidos. - El Bodeguero prepara y despacha pedidos, manteniendo el inventario actualizado. - El Administrador controla configuración, usuarios, productos, reportes y auditoría. - El sistema ejecuta procesos automáticos de seguridad, auditoría, notificaciones e IA. Estado: El diagrama fue compartido con el equipo. P.A. quedó a la espera de comentarios de N.L. y G.L. para realizar ajustes. 5. Próxima clase (sábado 06 de junio): Aspecto; Detalle. Horario Grupo 5; 10:40 a 11:00 hrs. Modalidad; Remota vía AVA Collaborate. Requerimiento; Presentación de avances de la Evaluación 3. Acción del equipo; G.L. debe enviar correo de confirmación de asistencia al profesor.

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| - Tema | - Acuerdo |
| Evaluación 3 | El equipo debe preparar los documentos solicitados: Informe de Cierre de Proyecto, Manual de Usuario, Verificación de Alcances, minutas de reunión (8 mínimo) y diagrama de casos de uso. |
| Diagrama de Casos de Uso | P.A. lo confeccionó. N.L. y G.L. deben revisarlo y entregar comentarios para ajustes. |
| Suite de preguntas IA | G.L. compartió las 88 preguntas. El equipo debe revisarlas y preparar la integración con la IA. |
| Próxima clase | El equipo debe conectarse el sábado 06 de junio a las 10:40 hrs. G.L. debe enviar correo de confirmación. |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Descripción | - Fecha | - Responsable |
| Enviar correo de confirmación al profesor para la clase remota del sábado. | 05-06-2026 | G.L. |
| Revisar y comentar el Diagrama de Casos de Uso confeccionado por P.A. | 05-06-2026 | N.L. |
| Elaborar Informe de Cierre de Proyecto según plantilla y requisitos. | Antes del 20/06 | Todo el equipo |
| Elaborar Manual de Usuario completo (todos los roles). | Antes del 20/06 | Todo el equipo |
| Elaborar Verificación de Alcances según plantilla y requisitos. | Antes del 20/06. | Todo el equipo |
| Continuar con la elaboración de minutas de reunión (mínimo 8 al cierre). | En curso | Todo el equipo |
| Preparar integración de IA con las 88 preguntas definidas. | En curso | G.L. |
| Conectarse a la clase remota del sábado (10:40 a 11:00 hrs). | 06-06-2026 | Todo el equipo |

Observaciones

- Clase remota: La sesión del miércoles 03 de junio se realizó de forma remota vía AVA Collaborate.

- Corrección oportuna: G.S. ya realizó las mejoras solicitadas por el profesor (campo teléfono), lo que fue valorado por el docente.

- Evaluación 3: El profesor adelantó los principales requerimientos, pero enviará la rúbrica completa durante la semana.

- Fecha clave: sábado 20 de junio es la fecha de presentación de la Evaluación 3.

- Nota pendiente: La nota de la Evaluación 2 se entregará este sábado.