Acta de Constitución

Plataforma B2B Protonlab con ERP Interno

Indice de Contenidos

- Información del proyecto

- Datos
Patrocinadores
Gerente de Proyecto
Lista de Interesados (stakeholders)
Cronograma de hitos principales
Presupuesto estimado

- Descripción del proyecto

- Objetivos del Negocio
Justificación del proyecto – Contexto
Problema-Necesidad

- Descripción del producto

- Solución Propuesta
Objetivos del proyecto
Objetivos de desarrollo
Entregables

- Descripción del sistema

- Requerimientos de alto nivel
Premisas y restricciones
Riesgos iniciales de alto nivel
Especificaciones técnicas de las herramientas de desarrollo
Tipo de Interfaz de Hardware
Tipo de Interfaz de Software
Tipo de Interfaz de Usuario

- Requisitos de aprobación del proyecto

- Aprobaciones y control de cambios

# Información del proyecto

## Datos

| Logo del Cliente | Empresa / Organización | Protonlab S.A. |
| --- | --- | --- |
|  | Nombre del Proyecto | Plataforma B2B Protonlab con ERP Interno |
|  | Fecha de inicio/fin | Marzo 20 de 2026 /30 de Julio |
|  | Cliente | Protonlab S.A. |
|  | Patrocinador principal | [Pendiente de definir por Protonlab] |
|  | Jefe de Proyecto | Gian Lucas San Martín |

## Patrocinadores

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Gian Lucas San Martin | Analista Funcional / Líder y jefe de proyecto / Assist DBA | Tecnología / Desarrollo |
| Nicolas Lagos | Testing / Frontend/Backend | Tecnología / Desarrollo |
| Pedro Arriaza M. | QA / Asistente Backend/DBA | Tecnología / Desarrollo |

## Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Tipo | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- | --- |
| Gian Lucas San Martín | Equipo Técnico | Analista Funcional / Líder / Jefe de proyecto .. | Tecnología / Desarrollo |
| Nicolás Lagos | Equipo Técnico | Testing / Frontend/Backend | Tecnología / Desarrollo |
| Pedro Arriaza | Equipo Técnico | QA / Asistente Backend/Assist DBA | Tecnología / Desarrollo |

## Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| Fase 1: Estabilización y Estructuración (Frontend, login, roles, backend modular) | 11 Abril 2026 semana 3 |
| Fase 2: Implementación del Núcleo ERP (Clientes, cotizaciones, pedidos, inventario básico) | miércoles 20 Mayo semana 11-12 |
| Fase 3: Expansión Operativa y Administrativa (Bodega, despacho, facturación, pagos, dashboards) | semana 15 Junio |
| Fase 4: Optimización y Auditoría Avanzada (Reportes avanzados, auditoría completa, automatizaciones) | semana 17-18 Julio |

## Presupuesto estimado

Concepto; Estimación. Desarrollo (3 desarrolladores); $ 5000000. Infraestructura (Vercel, Firebase); $ 100000 por mes. Capacitación y despliegue; costo 0. Total, estimado; $ 5100000.

# Descripción del proyecto

## Objetivos del Negocio

- Unificar y optimizar los procesos comerciales, logísticos y administrativos en una sola plataforma. - Eliminar las fricciones operativas y la duplicación de datos inherentes a sistemas dispares. - Establecer un flujo de trabajo continuo desde la cotización inicial hasta la facturación final. - Garantizar trazabilidad completa y automatización eficiente del proceso comercial. - Mejorar significativamente la eficiencia operativa y la visibilidad en tiempo real de todas las transacciones.

## Justificación del proyecto – Contexto

Protonlab actualmente enfrenta desafíos operativos debido a la falta de integración entre sus sistemas comerciales y administrativos. Existe una fragmentación entre las cotizaciones, pedidos, inventario y facturación, lo que genera: - Duplicación de datos y trabajo manual. - Falta de visibilidad en tiempo real del estado de los pedidos. - Procesos aislados que dificultan la trazabilidad. - Riesgo de errores por intervención manual en múltiples sistemas. La evolución hacia una plataforma B2B robusta con un ERP interno propio busca resolver estas brechas.

## Problema-Necesidad

Problema; Necesidad. Cotizaciones aisladas y procesos manuales; Un sistema que centralice las cotizaciones conectadas al perfil del cliente. Pedidos gestionados de forma manual; Conversión automática de cotizaciones en pedidos. Inventario y facturación en sistemas separados; Reserva automática de stock a confirmar un pedido. Falta de visibilidad del despacho; Actualización del estado del despacho en tiempo real. Control limitado de pagos; Facturación vinculada directamente al pedido y visibilidad de estado de pago.

# Descripción del producto

# Solución Propuesta

Se desarrollará una plataforma B2B centralizada con ERP interno integrado, que unifique en un solo ecosistema tecnológico: - Catálogo comercial - Cotizaciones - Pedidos - Clientes - Inventario - Bodega - Despacho - Facturación - Reportes operativos - Administración y control La solución presenta dos vistas del mismo sistema: - Vista Comercial Externa: Para clientes B2B (consulta de pedidos, solicitudes). - Vista Operativa Interna (tipo ERP): Para gestión interna (vendedores, bodega, administración).

## Objetivos del proyecto

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Alcance |  |
| Implementar 6 módulos funcionales del ERP (Comercial, Pedidos, Inventario, Bodega, Administrativo, Auditoría) | 100% de los módulos planificados desarrollados y desplegados en producción |

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Calidad |  |
| Reducir errores manuales en el proceso comercial | Disminución del 90% en errores de registro manual de pedidos |
| Garantizar trazabilidad completa de cada operación | 100% de acciones críticas registradas en auditoría |

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Cronograma |  |
| Completar Fase 1 (Estabilización) | Marzo 2026 |
| Completar Fase 2 (Núcleo ERP) | Julio 2026 |
| Completar Fase 3 (Expansión Operativa) | Julio 2026 |
| Completar Fase 4 (Optimización) | Julio 2026 |
| Tiempos de Desarrollo |  |
| Reducción del tiempo entre cotización y cierre de venta | Disminución en un 50% del tiempo de procesamiento |

| Objetivo | Indicador de éxito |  |
| --- | --- | --- |
| Costos |  |  |
| Mantener el proyecto dentro del presupuesto aprobado |  | Desviación menor al 10% del presupuesto asignado |
| Reducción de costos operativos por duplicación de sistemas |  | Disminución del 30% en horas hombre dedicadas a tareas manuales de conciliación |

## Objetivos de desarrollo

- Construir una arquitectura modular por dominio dentro del backend. - Implementar autenticación y autorización basada en roles (Root, Admin, Vendedor, Bodega, Administración, Socio, Cliente). - Desarrollar endpoints REST para todas las funcionalidades del ERP. - Diseñar un modelo de datos en Firestore que soporte todas las colecciones necesarias. - Establecer reglas de negocio que aseguren la integridad del flujo comercial.

## Entregables

Fase; Entregables. Fase 1; Frontend estabilizado, sistema de login y roles, rutas protegidas en backend, estructura modular del backend. Fase 2; Núcleo ERP implementado, módulos de clientes, cotizaciones, pedidos, inventario básico. Fase 3; Módulos de bodega, despacho, facturación, pagos, dashboards personalizados por rol. Fase 4; Reportes avanzados, sistema de auditoría completo, automatizaciones de procesos. Documentación; Documentación técnica de API, manuales de usuario por rol, guía de despliegue.

Descripción del sistema

## Requerimientos de alto nivel

Categoría; Requerimiento. Funcionales; Gestión de clientes, productos, cotizaciones, pedidos, inventario, bodega, despacho, facturación, pagos, reportes, auditoría. Integración; El ERP es interno, no requiere integración con sistemas externos (es parte del mismo backend). Autenticación; Firebase Auth con control de roles y permisos validados en backend. Visibilidad; Dashboards diferenciados por rol (cliente, vendedor, bodega, administración).

## Premisas y restricciones

Tipo; Descripción. Premisas; El equipo de desarrollo tiene conocimiento en React, Node.js y Firebase. Firebase Firestore puede soportar las consultas complejas requeridas. Los usuarios finales recibirán capacitación para el uso del sistema. Restricciones; El ERP se desarrolla como módulo interno, no como sistema separado (decisión arquitectónica clave). Toda acción crítica debe generar registro de auditoría. Los permisos deben validarse en backend, no solo en frontend. No se permitirá despacho sin validación de stock.

## Riesgos iniciales de alto nivel

Riesgo; Probabilidad; Impacto; Estrategia de mitigación. Crecimiento desordenado del backend sin arquitectura clara; Media; Alto; Diseño modular por dominio desde el inicio. Mezcla de lógica de frontend con lógica del ERP; Media; Alto; Separación clara de responsabilidades. Modelado deficiente de consultas complejas en Firestore; Media; Alto; Modelado riguroso de colecciones antes de construir flujos. Falta de separación clara entre módulos; Baja; Medio; Definición de servicios compartidos y contratos API explícitos. Dispersión de reglas de negocio en el código; Media; Alto; Centralización de reglas en servicios específicos.

## Especificaciones técnicas de las herramientas de desarrollo

Componente; Tecnología; Responsable principal. Frontend; TypeScript + React + Vite; Nicolás Lagos. Backend; Node.js + JavaScript + API REST modular; Pedro Arriaza. Base de Datos; Firebase Firestore + Firebase Auth; Gian Lucas San Martín. Despliegue; Vercel; Equipo completo. Pruebas; Vitest + pruebas de integración + smoke tests; Nicolás Lagos / Pedro Arriaza.

## Tipo de Interfaz de Hardware

- Servidores: Infraestructura cloud (Firebase, Vercel) – sin hardware on-premise. - Dispositivos de usuario: Computadoras de escritorio, notebooks, tablets con navegador web actualizado. - Requisitos mínimos: Acceso a internet, navegador compatible (Chrome, Firefox, Edge, Safari).

## Tipo de Interfaz de Software

- API REST: Endpoints modulares organizados por dominio (/api/customers, /api/orders, /api/inventory, etc.) - Autenticación: Firebase Auth con tokens JWT - Base de datos: Firestore (NoSQL) con colecciones documentales - Comunicación: HTTPS entre frontend y backend

## Tipo de Interfaz de Usuario

- Frontend Web: Aplicación SPA desarrollada con React y TypeScript - Dos vistas principales: - Portal cliente B2B (consulta de pedidos, solicitudes) - Panel administrativo tipo ERP (gestión interna) - Responsividad: Adaptable a distintos tamaños de pantalla - Experiencia: Dashboards personalizados por rol, actualización en tiempo real de estados

Requisitos de aprobación del proyecto

Criterio; Descripción. Aprobación de hitos; Cada fase debe ser aprobada por el patrocinador antes de avanzar a la siguiente. Aceptación de entregables; Los entregables deben ser validados por los stakeholders clave (Comercial, Operaciones, Administración). Pruebas; Se requiere superar pruebas de integración y smoke tests antes del despliegue a producción. Documentación; Toda la documentación técnica y de usuario debe estar completa al cierre de cada fase.

# Aprobaciones y control de cambios

| Versión | Nombre | Rol | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Gian Lucas San Martín | Analista Funcional / Líder / Assist DBA | Pendiente | Pendiente |
| 1.0 | Nicolás Lagos | Testing / Frontend | Pendiente | Pendiente |
| 1.0 | Pedro Arriaza | QA / Asistente Backend | Pendiente | Pendiente |