# Informe de cierre sprint XX

| Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| APT - 01 | 1.0 | Asignatura Portafolio de Título |  | G.L-N.L-P.A |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 30-04-2026 |  | Duoc UC. | Proton Lab |  |

| Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Empresa | Teléfono | e-mail |
| Gian Lucas San Martin | Proton Lab | +56954764325 | gia.sanmartin@duocuc.cl |
| Nicolas Lago | Proton Lab | +56954764325 | nic.lagosf@duocuc.cl |
| Pedro Arriaza M. | Proton Lab | +56954764325 | pe.arriaza@duocuc.cl |

# Introducción

Breve descripción del proyecto al cual hace referencia el sprint

El proyecto Proton Lab consiste en el desarrollo de una Plataforma B2B con ERP Interno para una empresa del sector tecnológico/laboratorio/industrial. La solución permite gestionar catálogo de productos técnicos, solicitudes de cotización, pedidos, inventario, bodega, despachos y usuarios con control de acceso por roles (RBAC). El proyecto utiliza React + Vite en frontend, Node.js + Firebase (Auth y Firestore) en backend, y se despliega en Vercel con integración continua vía GitHub.

El presente documento reporta el avance del Sprint 2, cuyo objetivo principal es implementar el Core Business de la plataforma.

# Resumen Sprint

Descripción de lo realizado en este sprint señalando fechas de ejecución y en caso de no realizar alguna tarea describir razón y cuando lo abordará

Período de ejecución: 11 de Abril al 30 de Mayo de 2026 (Semanas 1 a 7)

Resumen general:
Durante este sprint, el equipo trabajó en la implementación de las funcionalidades centrales del negocio: visualización de catálogo técnico, detalle de productos, solicitud de cotizaciones, gestión de cotizaciones por parte del vendedor, CRUD de productos para el administrador, validación de datos, buscador global y sistema de autenticación con Firebase.

Métricas de avance al 30 de abril:

- 12 Historias de Usuario (HU) abordadas en Sprint 2

- 36 tareas distribuidas entre Backend, Frontend y QA

- Total horas ejecutadas al corte: 234 de 600 horas planificadas para el Sprint 2

Tareas no realizadas al corte (en progreso):
Al 30 de abril, varias tareas se encuentran "En proceso" según el Sprint Backlog. Se continuará trabajando en ellas durante las semanas restantes del sprint (hasta el 30 de mayo). Las principales tareas pendientes son:

- Endpoint GET /products con paginación (Backend)

- Grid de productos y sidebar de filtros (Frontend)

- Página de detalle con specs dinámicas (Frontend)

- POST /quotes con validación Zod (Backend)

- Modal de cotización y feedback de éxito (Frontend)

- Tabla de gestión de cotizaciones (Frontend)

- Pantalla de Login y persistencia de sesión (Frontend)

# Tareas realizadas

Descripción detallada de las tareas realizadas y aquellas postergadas justificando

A continuación, se detalla el estado de las tareas por Historia de Usuario al 30 de abril:

| ID HU | Descripción | Estado | Horas Avance |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-001 | Ver catálogo de productos | En proceso | 22/30 |
| HU-002 | Ver detalle técnico de producto | En proceso | 24/30 |
| HU-003 | Solicitar cotización | En proceso | 18/30 |
| HU-004 | Listar cotizaciones pendientes | En proceso | 24/30 |
| HU-005 | Actualizar estado de cotización | En proceso | 20/30 |
| HU-006 | Gestionar catálogo (CRUD) | En proceso | 22/30 |
| HU-007 | Validar datos de entrada | En proceso | 19/30 |
| HU-008 | Buscador global de productos | En proceso | 24/30 |
| HU-009 | Asignar prioridad a cotizaciones | En proceso | 24/30 |
| HU-010 | Formato estándar de respuestas API | En proceso | 26/30 |
| HU-011 | Logs de auditoría iniciales | En proceso | 17/30 |
| HU-012 | Login con Firebase Auth | En proceso | 23/30 |

Tareas completadas :

- Validación QA de tiempos de carga y filtros (HU-001)

- Endpoint GET /products/:id (HU-002)

- Verificación QA de consistencia de datos vs DB (HU-002)

- Pruebas QA de validación de campos obligatorios (HU-003)

- Validación QA de filtros de búsqueda (HU-004)

- Verificación QA de actualización en Firestore (HU-005)

- Validación QA de permisos de rol Admin (HU-006)

- Pruebas QA de inyección de datos inválidos (HU-007)

- Validación QA de resultados exactos y parciales (HU-008)

- Verificación QA de ordenamiento por prioridad (HU-009)

- Validación QA de estructura JSON de respuestas (HU-010)

- Verificación QA de creación de log en Firestore (HU-011)

- Pruebas QA de acceso con credenciales inválidas (HU-012)

Tareas postergadas (justificación):
No se registran tareas postergadas formalmente. Las tareas en estado "En proceso" están dentro del plazo planificado del sprint (que finaliza el 30 de mayo). El equipo ha acumulado horas de trabajo consistentes y continuará durante las semanas restantes.

# Próximo Sprint

Descripción macro de lo que se comprometen a realizar en el próximo sprint

El equipo se compromete a abordar las siguientes Historias de Usuario en el Sprint 3: Integración (Semanas 8-9):

| ID HU | Descripción | Tareas clave |
| --- | --- | --- |
| HU-013 | Convertir cotización en pedido | Lógica transición quote → order, botón "Generar Pedido", validación de integridad |
| HU-014 | Ver lista de pedidos para preparar | Endpoint GET /orders, Dashboard de bodega, validación de estados |
| HU-015 | Registrar preparación de pedido | Endpoint PATCH /orders/:id/prepare, interfaz check-list |
| HU-016 | Actualizar stock automáticamente | Transacción atómica en Firestore, feedback de stock en tiempo real |
| HU-017 | Registrar movimientos de inventario | Colección inventory_movements, vista de historial |
| HU-018 | Aprobar despacho de pedido | Endpoint aprobación, verificación de permisos Admin |
| HU-019 | Notificaciones automáticas | Integración con servicio de mensajería, toast notifications |
| HU-020 | Dashboard de ventas/pedidos (Socio) | Agregaciones backend, gráficos con Chart.js/Recharts |
| HU-021 | Carga masiva de stock inicial | Script de migración, botón de importación |
| HU-022 | Trazabilidad con x-request-id | UUID en headers, mostrar ID en errores |

Compromisos adicionales para Sprint 3:

- Finalizar y cerrar todas las tareas "En proceso" del Sprint 2

- Ejecutar pruebas de integración completa entre módulos

- Realizar revisión de seguridad básica en endpoints

# Anexos

Todo lo que acompañe como evidencia de las tareas realizadas en el Sprint

- Sprint Backlog Maestro ProtonLab.xlsx - Registro detallado de horas y avance por tarea (Sprints 2, 3 y 4)

- Plan de Pruebas (1).docx - Estrategia y casos de prueba documentados

- Lineamientos Técnicos Frontend Proton Lab.docx

- Lineamientos Técnicos Backend Proton Lab.docx

- Planificación QA Frontend Proton Lab.docx

- Planificación QA Backend Proton Lab.docx

- Enlace al repositorio GitHub: https://github.com/protonlab/plataforma-b2b

- Capturas de pantalla del dashboard de Firestore (colecciones creadas: products, quotes, auditLogs)

- Evidencia de ejecución de pruebas QA (reporte de casos aprobados)

- Cronograma de hitos del proyecto:

  - Sprint 2: 11 Abr - 30 May (Core Business)

  - Sprint 3: 31 May - 13 Jun (Integración)