# Minuta de Reunión

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| SCL 014 | 1.0 | Estado avance proyecto “Protonlab + ERP” |  | Pedro Arriaza |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 15-04-2026 |  | Duoc UC. | Protonlab-ERP |  |

| - Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - e-mail |
| Nicolas Lagos: N.L. Gian Lucas San Martin: G.L. Pedro Arriaza M: P.A. | - Protonlab-ERP | - +56954764325 | GIA.SANMARTIN@DUOCUC.CL ## PE.ARRIAZA@DUOCUC.CL NIC.LAGOSF@DUOCUC.CL |

|  | - Temas Tratados |
| --- | --- |
| Retroalimentación general sobre la Evaluación 2 del Portafolio. - Revisión de requerimientos faltantes: Diccionario de Datos, Diagramas (Arquitectura, Componentes, Despliegue) y Plan de Pruebas. - Explicación sobre la documentación ágil requerida (Historias de Usuario, Sprint/Product Backlog, Retrospectiva). - Definición de plazos y formato de entrega de los nuevos documentos. |  |

Detalle Reunión

El profesor realizó una retroalimentación detallada sobre la Evaluación 2 del portafolio, indicando que el equipo debe complementar y corregir los siguientes puntos para cumplir con los criterios de evaluación: - Diccionario de Datos: Se debe entregar un documento con especificación completa de tablas, atributos, tipos de datos, claves primarias/foráneas y restricciones, basado en el modelo relacional del proyecto. - Documento de Avance de Sprint: Se solicitará cada dos semanas. El primer documento debe incluir el progreso del equipo, tareas completadas y próximos objetivos. - Diagrama de Arquitectura de la Aplicación: El diagrama actual es solo referencial. Se debe crear uno propio que represente la arquitectura real del proyecto Protonlab-ERP. - Diagrama de Componentes y Despliegue: Ambos deben ser añadidos a la documentación técnica. - Plan de Pruebas: Se debe elaborar un plan que incluya tipos de prueba (unitarias, integración, sistema), casos de prueba y criterios de aceptación. - Documentación Metodología Ágil: Usando la plantilla Gestión Ágil - Documentos.zip, el equipo debe completar: - Historias de Usuario (Plantilla Historias Usuario) - Product Backlog (Plantilla de Product Backlog) - Sprint Backlog (Plantilla de Sprint Backlog) - Resumen de Retrospectiva (Plantilla Resumen Reunion Retrospectiva) - Hoja de Ruta del Producto (Hoja de ruta del producto.pptx)

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| - Tema | - Acuerdo |
| Diccionario de Datos | Se elaborará un documento formal en Word/PDF con la estructura completa del modelo relacional. |
| Diagramas (Arquitectura, Componentes, Despliegue) | Se crearán diagramas propios (no referenciales) utilizando una herramienta como Draw.io o Lucidchart. |
| - Plan de Pruebas | Se entregará un documento Plan de Pruebas.docx con casos de prueba funcionales y no funcionales. |
| - Documentación Ágil | Se completarán todas las plantillas del archivo Gestión Ágil - Documentos.zip con la información real del proyecto. |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Descripción | - Fecha | - Responsable |
| - Elaborar el Diccionario de Datos completo (tablas, atributos, claves). | 22-04-2026 | - N.L. |
| Crear Diagrama de Arquitectura, Componentes y Despliegue (propios). | - 20-04-2026 | - P.A. |
| - Redactar el Plan de Pruebas | - 20-04-2026 | - P.A |
| Completar todas las plantillas ágiles | 30-04-2026 | Todo el equipo |
| Preparar primer Documento de Avance de Sprint (semana 1-2). | 30-04-2026 | G.L |

Observaciones

- El profesor enfatizó que los diagramas no deben ser copias literales del ejemplo referencial, sino adaptados al contexto de Protonlab-ERP. - La próxima revisión de los documentos será el 22 de abril de 2026. - Todos los documentos deben ser subidos a la plataforma institucional (o repositorio definido) antes de la fecha límite. - Se recomienda usar control de versiones (v1.0, v1.1, etc.) en cada documento.