# Minuta de Reunión

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| SCL 018 | 1.0 | Estado avance proyecto “Protonlab + ERP” |  | Pedro Arriaza M |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 22-04-2026 |  | Duoc UC. | Protonlab-ERP |  |

| - Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - e-mail |
| Nicolas Lagos: N.L. Gian Lucas San Martin: G.L. Pedro Arriaza M: P.A. | - Protonlab-ERP | - +56954764325 | GIA.SANMARTIN@DUOCUC.CL ## PE.ARRIAZA@DUOCUC.CL NIC.LAGOSF@DUOCUC.CL |

|  | Temas Tratados |
| --- | --- |
| - Presentación de los 2 diagramas al profesor Fabián Saldaño: - Diagrama de Despliegue - Diagrama de Componentes - Profundización en la Arquitectura del proyecto Protonlab (visión general del sistema). - Observación del profesor: faltó agregar Vercel Functions en los diagramas para la exposición de endpoints. - Entrega de 4 documentos de planificación por parte de G.L. para organizar el avance. - Definición de próximos pasos: avance en Frontend y Backend. |  |

Detalle Reunión

En la sesión del día 22 de abril de 2026, el equipo presentó al profesor Fabián Saldaño los siguientes diagramas como parte de los entregables de la Evaluación 2 del portafolio: N°; Diagrama presentado; Estado. 1; Diagrama de Despliegue; Presentado. 2; Diagrama de Componentes; Presentado. Además, el equipo profundizó en la arquitectura del proyecto Protonlab, explicando la visión general del sistema: cómo se estructuran los componentes, cómo se comunican entre sí (frontend, backend, base de datos, servicios de autenticación) y cómo se despliega en la nube. Retroalimentación del profesor Fabián Saldaño: Aspecto; Observación. Vercel Functions; En los diagramas presentados (Despliegue y Componentes) faltó agregar Vercel Functions para la exposición de endpoints. Es un componente clave en la arquitectura serverless del proyecto.. Arquitectura general; El equipo profundizó correctamente en la arquitectura completa del proyecto y su funcionalidad.. Próximos pasos; Continuar con el desarrollo activo del Frontend y Backend, manteniendo la coherencia con la arquitectura definida.. Profundización realizada por el equipo (Arquitectura Protonlab): El equipo explicó en detalle la arquitectura del proyecto: - Frontend: React + TypeScript + Vite, con vistas diferenciadas por rol (Cliente B2B / Panel administrativo ERP). - Backend: Node.js + Express + API REST modular, organizada por dominios (clientes, cotizaciones, pedidos, inventario, bodega, etc.). - Base de datos: Firebase Firestore (NoSQL) con colecciones documentales y reglas de negocio. - Autenticación: Firebase Auth con control de roles validado en backend (root, admin, vendedor, bodega, cliente, soporte, socio). - Despliegue: Vercel para frontend y backend (incluyendo Vercel Functions para endpoints serverless). Corrección requerida por el profesor: Ambos diagramas (Despliegue y Componentes) deben ser corregidos para incluir explícitamente Vercel Functions como el componente que expone los endpoints del backend. Documentos de planificación entregados por G.L.: Gian Lucas San Martin compartió con el equipo 4 documentos para organizar y guiar el avance del proyecto: N°; Nombre del documento; Propósito. 1; Planificacion_QA_Frontend_Proton_Lab.docx; Estrategia, fases y casos de prueba para garantizar la calidad del frontend.. 2; Lineamientos_Tecnicos_Backend_Proton_Lab.docx; Arquitectura, estándares, roles, colecciones Firestore y flujos del backend.. 3; Lineamientos_Tecnicos_Frontend_Proton_Lab.docx; Identidad visual, arquitectura de páginas, contenido y tono para Proton Lab.. 4; Planificacion_QA_Backend_Proton_Lab.docx; Estrategia de pruebas para backend: autenticación, roles, cotizaciones, pedidos, inventario, bodega y seguridad.

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| - Tema | - Acuerdo |
| Diagrama de Despliegue | Corregir agregando Vercel Functions como componente de exposición de endpoints. |
| Diagrama de Componentes | Corregir agregando Vercel Functions y su relación con el backend y frontend. |
| Documentos de planificación | Los 4 documentos serán la base de trabajo del equipo. Cada integrante debe leerlos y aplicarlos. |
| Avance Frontend | Continuar el desarrollo siguiendo los lineamientos técnicos y de identidad visual. |
| Avance Backend | Continuar el desarrollo respetando la arquitectura, roles y flujos definidos. |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Descripción | - Fecha | - Responsable |
| Corregir Diagrama de Despliegue agregando Vercel Functions y exportar a JPG. | 24-04-2026 | P.A |
| Corregir Diagrama de Componentes agregando Vercel Functions y exportar a JPG. | 24-04-2026 | P. A |
| Leer y aplicar Lineamientos_Tecnicos_Frontend_Proton_Lab.docx en el desarrollo frontend. | 24-04-2026 | N.L |
| Leer y aplicar Lineamientos_Tecnicos_Backend_Proton_Lab.docx en el desarrollo backend. | 23-04-2026 | P.A |
| Aplicar Planificacion_QA_Frontend_Proton_Lab.docx para validar calidad del frontend. | 24-04-2026 | N.L |
| Aplicar Planificacion_QA_Backend_Proton_Lab.docx para validar calidad del backend. | 24-04-2026 | G.L |
| Avanzar en la implementación del Frontend (React + TypeScript). | 24-04-2026 | P.A |
| Avanzar en la implementación del Backend (Node.js + Vercel Functions + Firestore). |  |  |
| Coordinar y dar seguimiento al avance general del proyecto. | En curso | G.L |
| Reunión remota del equipo para coordinar avances y corregir diagramas. | 23-04-2026 - 22:00 hrs | Todo el equipo |

Observaciones

- Reunión remota: El equipo se reunirá mañana jueves 23 de abril de 2026 a las 22:00 hrs por plataforma remota (Zoom/Meet/Discord) para:

  - Coordinar el avance del Frontend y Backend.

  - Revisar y corregir los diagramas de Despliegue y Componentes (agregar Vercel Functions).

  - Distribuir tareas pendientes de la Evaluación 2.

- Corrección de diagramas: El profesor indicó que ambos diagramas deben incluir Vercel Functions, ya que es un componente esencial en la arquitectura serverless.

- Documentos de planificación: Los 4 documentos deben ser versionados y almacenados en el repositorio del proyecto.

- Formato de documentos: Recordar aplicar texto justificado y subtítulos en amarillo (feedback evaluación 1).