# Minuta de Reunión

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| SCL 019 | 1.0 | Estado avance proyecto “Protonlab + ERP” |  | Nicolás Lagos Flores |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 23-04-2026 |  | Duoc UC. | Protonlab-ERP |  |

| - Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - e-mail |
| Nicolas Lagos: N.L. Gian Lucas San Martin: G.L. Pedro Arriaza M: P.A. | - Protonlab-ERP | - +56954764325 | GIA.SANMARTIN@DUOCUC.CL ## PE.ARRIAZA@DUOCUC.CL NIC.LAGOSF@DUOCUC.CL |

|  | Temas Tratados |
| --- | --- |
| - Avances de desarrollo |  |

Detalle Reunión

Acordamos empezar a desarrollar todo lo que viene siendo frontend, backend. Además de arreglar los diagramas hechos anteriormente. Se empiezan a rellenar desarrollo ágil de scrum

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| - Tema | - Acuerdo |
| Inicio del backend | G.L. se compromete a iniciarlo |
| Inicio del Frontend | N.L. Se compromete a iniciarlo |
| Inicio planilla planificación | G.L. se compromete |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Descripción | - Fecha | - Responsable |
| Corregir Diagrama de Despliegue agregando Vercel Functions y exportar a JPG. | 24-04-2026 | P.A |
| Corregir Diagrama de Componentes agregando Vercel Functions y exportar a JPG. | 24-04-2026 | P. A |
| Leer y aplicar Lineamientos_Tecnicos_Frontend_Proton_Lab.docx en el desarrollo frontend. | 24-04-2026 | N.L |
| Leer y aplicar Lineamientos_Tecnicos_Backend_Proton_Lab.docx en el desarrollo backend. | 23-04-2026 | P.A |
| Aplicar Planificacion_QA_Frontend_Proton_Lab.docx para validar calidad del frontend. | 24-04-2026 | N.L |
| Aplicar Planificacion_QA_Backend_Proton_Lab.docx para validar calidad del backend. | 24-04-2026 | G.L |
| Avanzar en la implementación del Frontend (React + TypeScript). | 24-04-2026 | P.A |
| Avanzar en la implementación del Backend (Node.js + Vercel Functions + Firestore). |  |  |
| Coordinar y dar seguimiento al avance general del proyecto. | En curso | G.L |
| Reunión remota del equipo para coordinar avances y corregir diagramas. | 23-04-2026 - 22:00 hrs | Todo el equipo |
| Inicio del Frontend | 23/04/26 | N.L. |
| Inicio del Backend | 23/04/26 | G.L. |
| Apoyo backend | 23/04/26 | P.A. |

Observaciones

- Reunión breve, resumiendo todo lo que sería el trabajo para los próximos días

- Lineamientos claros entregados

- Organización de la fuerza de trabajo