# Minuta de Reunión

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| SCL 020 | 1.0 | Estado avance proyecto “Protonlab + ERP” |  | Gian Lucas San Martin |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 25-04-2026 |  | Duoc UC. | Protonlab-ERP |  |

| - Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - e-mail |
| Nicolas Lagos: N.L. Gian Lucas San Martin: G.L. Pedro Arriaza M: P.A. | - Protonlab-ERP | - +56954764325 | GIA.SANMARTIN@DUOCUC.CL ## PE.ARRIAZA@DUOCUC.CL NIC.LAGOSF@DUOCUC.CL |

|  | Temas Tratados |
| --- | --- |
| - Presentación de avances generales del proyecto Protonlab + ERP por parte del equipo. - Revisión del estado de los diagramas corregidos (Despliegue y Componentes con Vercel Functions). - Actualización del estado de Frontend y Backend. - Retroalimentación del profesor Fabián Saldaño sobre los avances presentados. - Definición de próximos pasos y tareas pendientes. |  |

Detalle Reunión

En la clase remota del día sábado 25 de abril de 2026, el equipo presentó al profesor Fabián Saldaño los avances generales del proyecto "Protonlab + ERP". Avances presentados por el equipo: Área; Avance presentado; Estado. Diagrama de Despliegue; Corregido con incorporación de Vercel Functions.; Presentado. Diagrama de Componentes; Corregido con incorporación de Vercel Functions.; Presentado. Arquitectura del proyecto; Profundización en la arquitectura general (Frontend, Backend, Firestore, Auth, Vercel Functions).; Presentado. Frontend; Avance en la implementación de componentes y adaptación a identidad Proton Lab.; En progreso. Backend; Avance en la implementación de endpoints y lógica de negocio (cotizaciones, pedidos, bodega).; En progreso. Documentación; Aplicación de correcciones de formato (texto justificado, subtítulos amarillos, diagramas en JPG).; En progreso. Retroalimentación del profesor Fabián Saldaño: Aspecto; Observación. Diagramas corregidos; Los diagramas ahora incluyen correctamente Vercel Functions. El profesor aprobó la corrección.. Avance general; El equipo ha progresado adecuadamente. El profesor destacó la organización y aplicación de los lineamientos.. Próximos pasos; El profesor indicó continuar con el desarrollo activo de Frontend y Backend, manteniendo la coherencia con los diagramas y la arquitectura definida.. Próxima entrega; El profesor espera ver avances más concretos en la integración entre Frontend y Backend en la próxima sesión.. Compromisos de la reunión anterior (SCL 018) - Estado de cumplimiento: Compromiso; Responsable; Fecha tope; Estado. Corregir Diagrama de Despliegue (Vercel Functions); P.A.; 24-04-2026; En progreso. Corregir Diagrama de Componentes (Vercel Functions); P.A.; 24-04-2026; En progreso. Leer y aplicar lineamientos Frontend; N.L.; 23-04-2026; En progreso. Leer y aplicar lineamientos Backend; P.A.; 23-04-2026; En progreso. Aplicar QA Frontend; N.L.; 24-04-2026; En progreso. Aplicar QA Backend; G.S.; 24-04-2026; En progreso. Avanzar implementación Frontend; N.L.; 30-04-2026; En progreso. Avanzar implementación Backend; P.A.; 30-04-2026; En progreso.

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| - Tema | - Acuerdo |
| Diagramas | Los diagramas corregidos (Despliegue y Componentes) quedaron aprobados por el profesor. Deben ser exportados a JPG y subidos al repositorio. |
| Avance Frontend | El equipo acordó continuar con el desarrollo de la interfaz y adaptación a la identidad Proton Lab. |
| Avance Backend | El equipo acordó continuar con el desarrollo de endpoints y lógica de negocio. |
| Próxima presentación | El equipo acordó mostrar avances en la integración Frontend-Backend en la próxima sesión. |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Descripción | - Fecha | - Responsable |
| Exportar Diagrama de Despliegue corregido a formato JPG y subir al repositorio. | 26-04-2026 | P.A |
| Exportar Diagrama de Componentes corregido a formato JPG y subir al repositorio. | 26-04-2026 | P.A |
| Continuar con el desarrollo del Frontend (React + TypeScript) según lineamientos. | 30-04-2026 | N.L |
| Continuar con el desarrollo del Backend (Node.js + Vercel Functions + Firestore) según lineamientos. | 30-04-2026 | G.L |
| Avanzar en la integración Frontend-Backend (conexión de endpoints) | 30-04-2026 | P.A – N.L |
| Aplicar checklist de QA Frontend y documentar resultados. | 28-04-2026 | G.L |
| Aplicar checklist de QA Backend y documentar resultados. | 28-04-2026 | G.L |
| Coordinar y dar seguimiento al avance general del proyecto. | En curso | Todo el grupo |

Observaciones

- Clase remota: La sesión del 25 de abril se realizó de forma remota a través de la plataforma institucional (Duoc UC / Zoom).

- Diagramas aprobados: El profesor Fabián Saldaño validó la corrección de ambos diagramas con la inclusión de Vercel Functions.

- Próxima reunión: El equipo acordó reunirse el jueves 30 de abril para revisar avances de integración Frontend-Backend.

- Repositorio: Todos los documentos y diagramas deben estar actualizados en el repositorio GitHub del proyecto.