# Minuta de Reunión

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| SCL 021 | 1.0 | Estado avance proyecto “Protonlab + ERP” |  | Gian Lucas San Martin |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 29-04-2026 |  | Duoc UC. | Protonlab-ERP |  |

| - Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - e-mail |
| Nicolas Lagos: N.L. Gian Lucas San Martin: G.L. Pedro Arriaza M: P.A. | - Protonlab-ERP | - +56954764325 | GIA.SANMARTIN@DUOCUC.CL ## PE.ARRIAZA@DUOCUC.CL NIC.LAGOSF@DUOCUC.CL |

|  | Temas Tratados |
| --- | --- |
| - Presentación de avances generales del proyecto Protonlab + ERP en clase presencial. - Exhibición de los 2 diagramas (Diagrama de Despliegue y Diagrama de Componentes) y del Diseño de Arquitectura del proyecto. - Observación del profesor: corrección del Diagrama de Despliegue, específicamente la incorporación de los puertos de conexión (80, 443, 8080, 5432). - Solicitud formal por parte del profesor de presentar el archivo "Documento de Avance de Sprint" para el miércoles 06 de mayo de 2026. - Definición de próximos pasos y tareas pendientes. |  |

Detalle Reunión

En la clase presencial del día miércoles 29 de abril de 2026, el equipo presentó al profesor Fabián Saldaño los avances generales del proyecto "Protonlab + ERP". Elementos presentados por el equipo: N°; Elemento presentado; Estado. 1; Diagrama de Despliegue; Exhibido (requiere corrección de puertos). 2; Diagrama de Componentes; Exhibido. 3; Diseño de Arquitectura del proyecto; Exhibido y explicado. Retroalimentación del profesor Fabián Saldaño: Aspecto; Observación. Diagrama de Despliegue; El profesor indicó que se debe corregir el Diagrama de Despliegue colocando los puertos de conexión (80, 443, 8080, 5432) para reflejar correctamente la comunicación entre componentes.. Referencia de puertos; El profesor entregó una imagen de referencia mostrando: Cliente Web (HTTPS/443) → Servidor Web (80/443 redirige a 8080) → Servidor de Aplicación (Backend API, puerto 8080) → Servidor de Base de Datos (PostgreSQL, puerto 5432).. Diagrama de Componentes; Sin observaciones adicionales por el momento.. Diseño de Arquitectura; El equipo profundizó correctamente en la arquitectura general del proyecto.. Documento de Avance de Sprint; El profesor solicitó formalmente presentar el archivo "Documento de Avance de Sprint" para el miércoles 06 de mayo de 2026.. Referencia de puertos proporcionada por el profesor: Componente; Puerto; Protocolo; Descripción. Cliente Web; 443; HTTPS; Conexión segura desde el navegador.. Servidor Web; 80 / 443; HTTP / HTTPS; Recibe solicitudes externas y las redirige al backend.. Servidor de Aplicación (Backend API); 8080; HTTP interno; Procesa la lógica del sistema.. Servidor de Base de Datos (PostgreSQL); 5432; TCP/IP; Almacena la información del sistema.. Flujo indicado por el profesor: Cliente Web (HTTPS/443) → Servidor Web (80/443) → Servidor de Aplicación (8080) → Base de Datos (5432)

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| - Tema | - Acuerdo |
| Corrección Diagrama de Despliegue | l equipo acordó corregir el Diagrama de Despliegue incorporando explícitamente los puertos de conexión (80, 443, 8080, 5432) según la referencia entregada por el profesor. |
| Documento de Avance de Sprint | El equipo acordó elaborar y presentar el archivo "Documento de Avance de Sprint" antes del miércoles 06 de mayo de 2026. |
| Diagrama de Componentes | Se mantiene sin modificaciones solicitadas por el profeso |
| Diseño de Arquitectura | El equipo acordó mantener la documentación actualizada con los cambios realizados. |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Descripción | - Fecha | - Responsable |
| Corregir Diagrama de Despliegue agregando los puertos de conexión (80, 443, 8080, 5432). | 01-05-2026 | P.A |
| Exportar Diagrama de Despliegue corregido a formato JPG y subir al repositorio. | 02-05-2026 | P.A |
| Elaborar el archivo "Documento de Avance de Sprint" con el progreso del proyecto. | 05-05-2026 | G.L |
| Revisar y validar el Documento de Avance de Sprint antes de su entrega. | 05-05-2026 | Todo el equipo |
| Presentar formalmente el Documento de Avance de Sprint al profesor. | 06-05-2026 | G.L |
| Continuar con el desarrollo del Frontend (React + TypeScript). | En curso | N.L |
| Continuar con el desarrollo del Backend (Node.js + Vercel Functions + Firestore). | En curso | P.A |
| Coordinar y dar seguimiento al avance general del proyecto. | En curso | G.L |

Observaciones

- Clase presencial: La sesión del 29 de abril se realizó de forma presencial en Duoc UC.

- Corrección de puertos: El profesor enfatizó que el Diagrama de Despliegue debe mostrar explícitamente los puertos de comunicación entre componentes, tal como se muestra en la imagen de referencia entregada.

- Nuevo entregable: El "Documento de Avance de Sprint" es un requerimiento obligatorio para la próxima clase (miércoles 06 de mayo). Este documento debe reflejar el progreso del equipo en las últimas dos semanas.

- Diagramas: El Diagrama de Componentes y el Diseño de Arquitectura fueron bien recibidos por el profesor, sin observaciones adicionales.

- Formato de documentos: Mantener la aplicación de texto justificado y subtítulos en amarillo en toda la documentación del portafolio.