# Minuta de Reunión

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| SCL 022 | 1.0 | Estado avance proyecto “Protonlab + ERP” |  | Nicolas Lagos |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 30-04-2026 |  | Duoc UC. | Protonlab-ERP |  |

| - Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - e-mail |
| Nicolas Lagos: N.L. Gian Lucas San Martin: G.L. Pedro Arriaza M: P.A. | - Protonlab-ERP | - +56954764325 | GIA.SANMARTIN@DUOCUC.CL ## PE.ARRIAZA@DUOCUC.CL NIC.LAGOSF@DUOCUC.CL |

|  | Temas Tratados |
| --- | --- |

Detalle Reunión

En la reunión remota del día jueves 30 de abril de 2026, los integrantes del equipo Nicolás Lagos (N.L.), Gian Lucas San Martin (G.S.) y Pedro Arriaza M. (P.A.) se reunieron para coordinar el avance del proyecto "Protonlab + ERP". 1. Retroalimentación de la clase del 29 de abril: El equipo analizó en conjunto la retroalimentación entregada por el profesor Fabián Saldaño en la clase presencial del día anterior: Aspecto; Retroalimentación del profesor; Acción acordada por el equipo. Diagrama de Despliegue; Corregir agregando puertos de conexión, por ejemplo: (80, 443, 8080, 5432).; P.A. se comprometió a realizar la corrección.. Diagrama de Componentes; Sin observaciones.; Se mantiene aprobado.. Diseño de Arquitectura; Correctamente profundizado.; Se mantiene aprobado.. Documento de Avance de Sprint; Solicitud formal de entrega para el miércoles 06 de mayo.; El equipo planificó su elaboración.. 2. Avances del proyecto reportados por cada integrante: Integrante; Área; Avance reportado. N.L.; Frontend; Avance en implementación de componentes y adaptación a identidad Proton Lab.. G.L; Backend; Avance en desarrollo de endpoints y lógica de negocio. Corrección de diagrama de despliegue en proceso.. P.A; Coordinación / QA; Seguimiento de tareas pendientes y planificación del Documento de Avance de Sprint.. 3. Planificación del "Documento de Avance de Sprint": El equipo acordó que el documento debe contener al menos los siguientes puntos: N°; Sección del documento; Descripción. 1; Identificación del Sprint; Número de sprint, fechas, objetivo general.. 2; Tareas planificadas; Listado de tareas comprometidas al inicio del sprint.. 3; Tareas completadas; Detalle de tareas finalizadas durante el sprint.. 4; Tareas pendientes; Tareas no completadas y justificación.. 5; Logros y aprendizajes; Principales hitos alcanzados y lecciones aprendidas.. 6; Riesgos y bloqueos; Situaciones que afectaron el avance y cómo se abordaron.. 7; Próximos pasos; Tareas y compromisos para el siguiente sprint.. 4. Reunión remota del domingo: El equipo acordó reunirse nuevamente de forma remota para avanzar en la elaboración del documento y coordinar tareas pendientes.

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| - Tema | - Acuerdo |
| Diagrama de Despliegue | P.A. corregirá el diagrama agregando los puertos de conexión (80, 443, 8080, 5432) a más tardar el 01 de mayo. |
| Documento de Avance de Sprint | El equipo elaborará el documento solicitado por el profesor, siguiendo la estructura definida en la reunión. |
| Reunión dominical | El equipo se reunirá el domingo a las 22:00 hrs para trabajar en el documento y coordinar avances. |
| Entrega al profesor | El documento será entregado al profesor Fabián Saldaño el miércoles 06 de mayo de 2026. |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Descripción | - Fecha | - Responsable |
| Corregir Diagrama de Despliegue agregando puertos por ejemplo (80, 443, 8080, 5432). | 01-05-2026 | P.A |
| Exportar Diagrama de Despliegue corregido a JPG y subir al repositorio. | 02-05-2026 | P.A |
| Redactar el borrador del "Documento de Avance de Sprint". | 03-05-2026 | G.L |
| Revisar y complementar el borrador del documento. | 04-05-2026 | N.L |
| Reunión remota del equipo (coordinación y trabajo en documento). | Domingo a las 22:00 hrs | Todo el equipo |
| Entregar formalmente el Documento de Avance de Sprint al profesor. | 06-05-2026 | G.L |
| Continuar con el desarrollo del Frontend. | En curso | N.L-P.A |
| Continuar con el desarrollo del Backend. | En curso | G.L |

Observaciones

- La reunión del 30 de abril fue una instancia interna del equipo para coordinar tareas y planificar el próximo entregable.

- Documento de Avance de Sprint: Es un requerimiento obligatorio solicitado por el profesor Fabián Saldaño. Debe ser entregado en formato documento (Word/PDF) y cumplir con las normas de formato.

- Reunión dominical: El equipo acordó reunirse el domingo a las 22:00 hrs de forma remota para trabajar colaborativamente en el documento y revisar la corrección del diagrama.

- Próxima clase: La próxima clase presencial con el profesor será el miércoles 06 de mayo de 2026, donde se deberá presentar el Documento de Avance de Sprint.