# Minuta de Reunión

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| SCL 023 | 1.0 | Estado avance proyecto “Protonlab + ERP” |  | Pedro Arriaza M. |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 02-05-2026 |  | Duoc UC. | Protonlab-ERP |  |

| - Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - e-mail |
| Nicolas Lagos: N.L. Gian Lucas San Martin: G.L. Pedro Arriaza M: P.A. | - Protonlab-ERP | - +56954764325 | GIA.SANMARTIN@DUOCUC.CL ## PE.ARRIAZA@DUOCUC.CL NIC.LAGOSF@DUOCUC.CL |

|  | Temas Tratados |
| --- | --- |
| - Decisión del equipo de no conectarse a la clase remota del sábado 02 de mayo (interferiado). - Comunicación interna entre G.S., N.L. y P.A. para coordinar avances del proyecto. - Revisión de horarios de presentación enviados por el profesor para el sábado 02 de mayo (Grupo 5: 10:20 a 10:40 hrs). - Preparación del Documento de Avance de Sprint solicitado por el profesor para el miércoles 06 de mayo. - Revisión de avances del Frontend, Backend y conexión entre ambos. - Capacitación personalizada de N.L. a P.A. sobre avances del Frontend. |  |

Detalle Reunión

Contexto de la clase remota del sábado 02 de mayo: El profesor Fabián Saldaño envió un correo con los horarios para una clase remota vía AVA Collaborate el día sábado 02 de mayo de 2026, informando que al ser interferiado, los equipos podían decidir si conectarse o no, debiendo confirmar a través del jefe de proyecto. Grupo; Horario. Grupo 1; 09:00 a 09:20 hrs.. Grupo 2; 09:20 a 09:40 hrs.. Grupo 3; 09:40 a 10:00 hrs.. Grupo 4; 10:00 a 10:20 hrs.. Grupo 5 (Protonlab-ERP); 10:20 a 10:40 hrs.. Grupo 6; 10:40 a 11:00 hrs.. Decisión del equipo: El equipo Grupo 5 decidió no conectarse a la clase remota programada, optando por realizar una comunicación interna para coordinar avances y preparar el Documento de Avance de Sprint solicitado por el profesor para el miércoles 06 de mayo. Comunicación interna del equipo (sin el profesor): Tema tratado; Detalle. Avances del Frontend; N.L. presentó una demostración de los avances en componentes y adaptación a identidad Proton Lab.. Avances del Backend; P.A. reportó avance en desarrollo de endpoints y corrección de diagrama de despliegue en proceso.. Coordinación / QA; G.S. realizó seguimiento de tareas pendientes y planificación del Documento de Avance de Sprint.. Conexión Frontend-Backend; Se discutió el estado actual de la integración.. Capacitación Frontend; G.S. impartió capacitación al equipo sobre estructura del proyecto, consumo de APIs y autenticación.. Capacitación personalizada; N.L. capacitó a P.A. sobre avances del Frontend y alineamientos del sistema.. Preparación del Documento de Avance de Sprint: El equipo acordó que Gian Lucas San Martin (G.S.) sería el responsable de redactar y enviar el "Documento de Avance de Sprint" al correo del profesor f.saldano@profesor.duoc.cl, cumpliendo con el plazo del miércoles 06 de mayo a las 19:00 hrs. Sección del documento; Contenido acordado. Identificación del Sprint; Número de sprint, fechas, objetivo general.. Tareas planificadas; Listado de tareas comprometidas al inicio del sprint.. Tareas completadas; Detalle de tareas finalizadas durante el sprint.. Tareas pendientes; Tareas no completadas y justificación.. Logros y aprendizajes; Principales hitos alcanzados y lecciones aprendidas.. Riesgos y bloqueos; Situaciones que afectaron el avance y cómo se abordaron.. Próximos pasos; Tareas y compromisos para el siguiente sprint..

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| - Tema | - Acuerdo |
| No conexión a clase remota | El equipo decidió no conectarse por ser interferiado, conforme a lo indicado por el profesor |
| Documento de Avance de Sprint | G.S. será el responsable de su elaboración y envío antes del plazo del 06/05. |
| Conexión Frontend-Backend | Continuar con la integración y planificar pruebas conjuntas. |
| Capacitación Frontend | Los conocimientos impartidos deben ser aplicados por todo el equipo. |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Descripción | - Fecha | - Responsable |
| Finalizar corrección del Diagrama de Despliegue con puertos (80, 443, 8080, 5432). | En curso | P. A |
| Redactar y enviar Documento de Avance de Sprint al correo del profesor. | 06-05-2026 (antes 19:00 hrs) | G. L |
| Continuar con la conexión Frontend-Backend y pruebas de integración | En curso | G. L |
| Continuar con el desarrollo del Frontend. | En curso | N. L |
| Continuar con el desarrollo del Backend | En curso | N.L-P. A |
| Confirmar asistencia o no al profesor vía correo electrónico (jefe de proyecto) | 02-05-2026 | G. L |

Observaciones

- Clase remota programada: El sábado 02 de mayo había clase remota vía AVA Collaborate con horarios asignados. El equipo Grupo 5 decidió no conectarse por ser interferiado, conforme a las instrucciones del profesor.

- Comunicación interna: El equipo aprovechó el tiempo para coordinar avances y preparar el Documento de Avance de Sprint.

- Capacitación personalizada: N.L. capacitó a P.A. sobre el Frontend para facilitar la conexión con el Backend.

- Próxima entrega: El Documento de Avance de Sprint debía ser enviado antes del miércoles 06 de mayo a las 19:00 hrs.