# Minuta de Reunión

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| SCL 024 | 1.0 | Estado avance proyecto “Protonlab + ERP” |  | N.L |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 04-05-2026 |  | Duoc UC. | Protonlab-ERP |  |

| - Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - e-mail |
| Nicolas Lagos: N.L. Gian Lucas San Martin: G.L. Pedro Arriaza M: P.A. | - Protonlab-ERP | - +56954764325 | GIA.SANMARTIN@DUOCUC.CL ## PE.ARRIAZA@DUOCUC.CL NIC.LAGOSF@DUOCUC.CL |

|  | Temas Tratados |
| --- | --- |
| - Revisión de avances del Frontend y demostración de avances. - Procesamiento del informe feedback del líder de proyecto. - Avance en la conexión del Frontend con el Backend. - Capacitación Frontend para el equipo. - Análisis de avances individuales por cada integrante. - Revisión de horarios de presentación para la clase del miércoles 06 de mayo. - Confirmación de envío del Documento de Avance de Sprint por parte de G.L. |  |

Detalle Reunión

En la reunión remota del día lunes 04 de mayo de 2026 a las 23:00 hrs, los integrantes del equipo Nicolás Lagos (N.L.), Gian Lucas San Martin (G.S.) y Pedro Arriaza M. (P.A.) se reunieron para coordinar el avance del proyecto "Protonlab + ERP". 1. Demostración de avances del Frontend: Nicolás Lagos (N.L.) realizó una demostración de los avances del Frontend, mostrando: Componente; Avance demostrado; Estado. Implementación de componentes; Adaptación de componentes a la identidad visual de Proton Lab.; Avanzado. Vistas de usuario; Portal cliente y panel administrativo en desarrollo.; En progreso. Navegación; Menús y rutas protegidas según rol.; En progreso. Formularios; Validación básica implementada.; Avanzado. 2. Procesamiento del informe feedback del líder de proyecto: Gian Lucas San Martin (G.S.), en su rol de líder de proyecto, presentó un informe de feedback basado en: - La retroalimentación del profesor Fabián Saldaño en la clase del 29 de abril. - Las observaciones sobre la corrección del Diagrama de Despliegue (puertos 80, 443, 8080, 5432). - Los lineamientos de formato para la documentación (texto justificado, subtítulos en amarillo). Conclusiones del informe: Aspecto; Feedback; Acción requerida. Diagrama de Despliegue; Corrección de puertos solicitada por el profesor.; P.A. debe finalizar la corrección.. Documentación; Mantener formato estandarizado.; Todo el equipo debe revisar sus documentos.. Avance general; El profesor espera avances relevantes.; El equipo debe preparar la presentación.. 3. Conexión del Frontend con el Backend: El equipo discutió el estado de la integración entre Frontend y Backend: Aspecto; Estado; Próximos pasos. Endpoints disponibles; Algunos endpoints ya implementados por P.A.; Continuar el desarrollo.. Consumo desde Frontend; N.L. Se inició la conexión de los primeros endpoints.; Avanzar con más integraciones.. Autenticación; Firebase Auth configurado en ambos lados.; Probar flujo completo.. Pruebas de integración; Pendiente.; Planificar pruebas conjuntas.. 4. Capacitación Frontend: Gian Lucas San Martin (G.S.) impartió una capacitación Frontend al equipo, abordando: Tema; Contenido. Estructura del proyecto; Organización de carpetas y componentes en React + TypeScript.. Consumo de APIS; Uso de fetch/axios para conectar con el backend.. Manejo de estados; Uso de hooks (useState, useEffect) y contexto.. Autenticación; Integración con Firebase Auth y protección de rutas.. El objetivo de la capacitación fue asegurar que todos los integrantes comprendan el funcionamiento del Frontend para facilitar la colaboración. 5. Avances individuales reportados por cada integrante: Integrante; Área; Avance reportado. Nicolás Lagos (N.L.); Frontend; Avance en implementación de componentes y adaptación a identidad Proton Lab. Demostración realizada.. Pedro Arriaza M. (P.A.); Backend; Avance en desarrollo de endpoints y lógica de negocio. Corrección de diagrama de despliegue en proceso.. Gian Lucas San Martin (G.S.); Coordinación / QA; Seguimiento de tareas pendientes y planificación del Documento de Avance de Sprint. Capacitación Frontend impartida.. 6. Horarios de presentación para el miércoles 06 de mayo: El equipo revisó los horarios enviados por el profesor Fabián Saldaño para las presentaciones del día siguiente: Grupo; Horario. Grupo 6; 19:00 a 19:20 hrs.. Grupo 1; 19:20 a 19:40 hrs.. Grupo 2; 19:40 a 20:00 hrs.. Grupo 3; 20:00 a 20:20 hrs.. Grupo 4 (Protonlab-ERP); 20:20 a 20:40 hrs.. Grupo 5; 20:40 a 21:00 hrs.. El equipo Grupo 4 corresponde al proyecto Protonlab-ERP. El horario de presentación asignado es de 20:20 a 20:40 hrs. 7. Documento de Avance de Sprint: El equipo confirmó que Gian Lucas San Martin (G.S.) ya envió el "Documento de Avance de Sprint" al correo del profesor f.saldano@profesor.duoc.cl, cumpliendo con el plazo máximo solicitado (miércoles 06 de mayo a las 19:00 hrs). Requerimiento; Estado; Responsable. Envío de Documento de Avance de Sprint; Enviado; G.S.. Plazo máximo; Miércoles 06/05 - 19:00 hrs; Cumplido.

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| - Tema | - Acuerdo |
| Presentación del 06 de mayo | El equipo se presentará en el horario asignado (Grupo 4: 20:20 a 20:40 hrs). |
| Documento de Avance de Sprint | Ya fue enviado por G.S. al correo del profesor. |
| Conexión Frontend-Backend | Continuar con la integración y planificar pruebas conjuntas. |
| Capacitación Frontend | Los conocimientos impartidos deben ser aplicados por todo el equipo |
| Próxima reunión | Se definirá en función de la retroalimentación del profesor. |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Descripción | - Fecha | - Responsable |
| Finalizar corrección del Diagrama de Despliegue con puertos (80, 443, 8080, 5432). | 05-05-2026 | P. A |
| Preparar presentación para la clase del miércoles 06 de mayo (Grupo 4, 20:20 hrs). | 05-05-2026 | P. A |
| Ensayar la exposición para cumplir con los 20 minutos y no leer los slides. | En curso | G. L |
| Continuar con la conexión Frontend-Backend y pruebas de integración. | En curso | N.L |
| Coordinar la asistencia a la clase del 06 de mayo y confirmar por correo al profesor. | 05-05-2026 | Todo el equipo |
| Continuar con el desarrollo del Frontend. | En curso | N.L-P. A |
| Continuar con el desarrollo del Backend. | En curso | G. L |

Observaciones

- Reunión remota: La reunión del lunes 04 de mayo se realizó a las 23:00 hrs de forma remota.

- Demostración de avances: N.L. presentó una demostración concreta de los avances del Frontend, lo cual fue valorado por el equipo.

- Capacitación Frontend: G.S. impartió una capacitación para nivelar conocimientos y facilitar la colaboración en el desarrollo.

- Horario de presentación: El equipo Grupo 4 expondrá el miércoles 06 de mayo de 20:20 a 20:40 hrs.

- Documento de Avance de Sprint: Fue enviado por G.S. dentro del plazo establecido por el profesor.

- Confirmación de asistencia: El jefe de proyecto (G.S.) debe enviar correo al profesor confirmando la asistencia del equipo.