# Minuta de Reunión

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| SCL 027 | 1.0 | Estado avance proyecto “Protonlab + ERP” |  | Pedro Arriaza M. |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 09-05-2026 |  | Duoc UC. | Protonlab-ERP |  |

| - Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - e-mail |
| Nicolas Lagos: N.L. Gian Lucas San Martin: G.L. Pedro Arriaza M: P.A. | - Protonlab-ERP | - +56954764325 | GIA.SANMARTIN@DUOCUC.CL ## PE.ARRIAZA@DUOCUC.CL NIC.LAGOSF@DUOCUC.CL |

|  | Temas Tratados |
| --- | --- |
| - Presentación de avances del proyecto ante el profesor Fabián Saldaño en clase remota. - Exhibición de los repositorios en GitHub y despliegues en Vercel. - Propuesta de N.L.: convertir imágenes a formato. webp (rechazada por baja calidad). - Propuesta de N.L.: crear nuevo repositorio para perfiles de : admin, vendedor, etc. (rechazada por sobrecarga del deploy en Vercel). - Aprobación del profesor: uso de contenedor blob para almacenamiento de imágenes. - Definición de próximos pasos: avance en core del ERP (N.L. y P.A.) y desarrollo de IA (G.S.). - Comunicación interna posterior del equipo vía WhatsApp para coordinar tareas. |  |

Detalle Reunión

El equipo Grupo 5 (Protonlab-ERP) se conectó a la clase remota con el profesor Fabián Saldaño para presentar los avances del proyecto. 1. Avances presentados por el equipo al profesor: Aspecto; Detalle presentado; Enlace. Frontend desplegado; Página web funcionando en Vercel.; https://front-protonlab-o5t9a1yae-gianlucassanmartin-gmailcoms-projects.vercel.app/. Repositorio Frontend; Código fuente en GitHub.; https://github.com/stredes/front-protonlab. Repositorio Backend; Código fuente en GitHub.; https://github.com/stredes/protonlab_backend. Backend desplegado; API funcionando en Vercel, conectada al frontend mediante peticiones HTTPS.; https://protonlab-backend-psi.vercel.app/. El profesor pudo visualizar el Frontend funcionando y confirmó que el Backend está corriendo correctamente según las peticiones del frontend. 2. Propuestas de Nicolás Lagos (N.L.) y respuestas del profesor: Propuesta; Fundamento; Decisión del profesor; Motivo. Convertir imágenes a formato. webp; Mejorar rendimiento y tiempos de carga.; Rechazada; Pérdida de calidad de imagen.. Crear nuevo repositorio para perfiles (admin, vendedor, etc.); Separar lógica de perfiles del código principal.; Rechazada; Sobrecarga del deploy en Vercel.. 3. Aprobación del profesor: Contenedor blob para imágenes El profesor aprobó que el equipo utilice un contenedor blob para el almacenamiento de imágenes del sistema. Aspecto; Detalle. Tecnología; Contenedor blob (almacenamiento en la nube para imágenes).. Propósito; Almacenar y servir imágenes de productos, perfiles y contenido del sistema.. Integración; Debe conectarse con el Frontend y Backend actual.. Responsable; El equipo definirá quién implementa esta solución.. 4. Próximos pasos definidos por el profesor y el equipo: Tarea; Descripción; Responsable. Avance en core del ERP; Continuar con el desarrollo de las funcionalidades centrales del ERP interno (clientes, cotizaciones, pedidos, inventario, bodega).; N.L. y P.A.. Desarrollo de IA; Implementar funcionalidades de inteligencia artificial en el sistema.; G.S.. Contenedor blob; Implementar almacenamiento de imágenes en contenedor blob.; Por definir. El profesor indicó que el Backend ya está conectado, por lo que mientras el equipo siga avanzando en el Frontend, se irá conectando automáticamente con el Backend. 5. Comunicación interna posterior del equipo (vía WhatsApp): Luego de finalizada la clase remota con el profesor, los integrantes G.S., N.L. y P.A. continuaron comunicándose vía WhatsApp para coordinar las tareas asignadas. Tema tratado; Detalle. Acceso a repositorios; N.L. y P.A. solicitaron acceso a los repositorios para poder subir sus avances. G.S. confirmó que ya les dio acceso al Frontend.. Branch de trabajo; N.L. creará una branch llamada updating para subir sus modificaciones. G.S. revisará y hará el merge correspondiente.. Perfiles post-login; G.S. indicó a N.L. que debe trabajar en los perfiles de admin, vendedor, etc., todo lo que sigue después del login, manteniendo la misma estética de la página B2B.. Horarios de conexión; N.L. y P.A. coordinaron horarios para conectarse más tarde y avanzar en el proyecto..

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| - Tema | - Acuerdo |
| Formato de imágenes | No se utilizará formato. webp por pérdida de calidad. Se mantendrán los formatos actuales. |
| Repositorios | No se creará un repositorio separado para perfiles. Se mantendrá toda la lógica en los repositorios existentes. |
| Contenedor blob | Se implementará un contenedor blob para el almacenamiento de imágenes del sistema. |
| Core del ERP | N.L. y P.A. continuarán con el desarrollo del núcleo del ERP interno. |
| Desarrollo de IA | G.S. se encargará de implementar funcionalidades de inteligencia artificial. |
| Trabajo en perfiles | N.L. desarrollará los perfiles de admin, vendedor, etc. (post-login), manteniendo la estética B2B. |
| Branch de trabajo | N.L. utilizará la branch updating para subir sus modificaciones al repositorio Frontend. |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Descripción | - Fecha | - Responsable |
| Implementar contenedor blob para almacenamiento de imágenes. | Por definir | G. L |
| Continuar con el desarrollo del core del ERP (clientes, cotizaciones, pedidos, inventario, bodega). | En curso | N. L / P. A |
| Desarrollar perfiles de admin, vendedor, etc. (post-login) manteniendo estética B2B. | En curso | N. L |
| Desarrollar funcionalidades de IA en el sistema. | En curso | G. L |
| Subir modificaciones del Frontend a la branch updating del repositorio front-protonlab. | En curso | N. L |
| Revisar y hacer merge de las modificaciones de N.L. en el repositorio Frontend. | En curso | G. L |
| Continuar con el desarrollo del Backend. | En curso | G. L |
| Continuar con la conexión Frontend-Backend y pruebas de integración. | En curso | N. L / P. A |
| Mantener la coordinación del equipo vía WhatsApp. | En curso | Todo el equipo |

Observaciones

- Clase remota: La sesión del sábado 09 de mayo se realizó de forma remota con el profesor Fabián Saldaño.

- Propuestas rechazadas: El profesor rechazó las propuestas de N.L. sobre imágenes. webp (baja calidad) y nuevo repositorio para perfiles (sobrecarga en Vercel).

- Contenedor blob: Nueva tecnología aprobada por el profesor que el equipo debe implementar para almacenamiento de imágenes.

- Backend conectado: G.L. confirmó que el Backend ya está corriendo y conectado con el Frontend mediante peticiones HTTPS.

- Pendiente responsive: G.L. indicó que el Frontend tiene un pendiente: ajustarse correctamente a diferentes dispositivos (responsive).

- Coordinación interna: El equipo continúa comunicándose vía WhatsApp para avanzar en las tareas asignadas.