# Minuta de Reunión

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| SCL 029 | 1.0 | Estado avance proyecto “Protonlab + ERP” |  | Gian Lucas San Martin |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 14-05-2026 |  | Duoc UC. | Protonlab-ERP |  |

| - Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - e-mail |
| Nicolas Lagos: N.L. Gian Lucas San Martin: G.L. Pedro Arriaza M: P.A. | - Protonlab-ERP | - +56954764325 | GIA.SANMARTIN@DUOCUC.CL ## PE.ARRIAZA@DUOCUC.CL NIC.LAGOSF@DUOCUC.CL |

|  | Temas Tratados |
| --- | --- |
| - Corrección del Diagrama de Despliegue: - Eliminación del componente AWS por no corresponder a la arquitectura real del proyecto. - Agregación de los puertos de conexión (80, 443, 8080, 5432) según lo establecido en el informe de conectividad. - Extracción de tablas desde la base de datos conforme al modelo relacional del proyecto. - Elaboración paralela del Diccionario de Datos para disponer de ambos documentos (modelo relacional y diccionario) ante cualquier requerimiento del profesor. - Revisión de avances generales del proyecto (Frontend, Backend, integración). - Coordinación de tareas pendientes y próximos pasos. |  |

Detalle Reunión

En la reunión remota del jueves 14 de mayo de 2026, los integrantes del equipo N.L. , G.L. y P.A. se comunicaron vía remota para avanzar en tareas técnicas y de documentación del proyecto "Protonlab + ERP". 1. Corrección del Diagrama de Despliegue: El equipo revisó y corrigió el Diagrama de Despliegue (pendiente desde la minuta SCL 020 del 29 de abril y reforzado en SCL 028). Acción; Detalle. Eliminación de AWS; Se eliminó el componente "AWS" del diagrama, ya que no corresponde a la arquitectura actual del proyecto (el despliegue se realiza en Vercel y Firebase, no en AWS).. Agregación de puertos; Se incorporaron los puertos de conexión: 80, 443, 8080 y 5432, según lo documentado en el informe de puertos y conectividad entregado por G.S.. Componentes actualizados en el Diagrama de Despliegue: Componente; Puerto; Protocolo. Cliente Web (Navegador); 443; HTTPS. Servidor Web (Vercel - Frontend); 80 / 443; HTTP / HTTPS. Servidor de Aplicación (Vercel Functions - Backend); 8080; HTTP interno. Servidor de Base de Datos (Firestore); 443; HTTPS. Contenedor Blob (imágenes); 443; HTTPS. Estado: Diagrama de Despliegue corregido y listo para ser exportado a JPG y subido al repositorio. 2. Extracción de tablas desde la base de datos según modelo relacional: El equipo procedió a extraer las tablas desde la base de datos (Firestore) conforme al modelo relacional definido para el proyecto. Acción; Detalle. Extracción; Se listaron las colecciones/entidades existentes en Firestore que forman parte del modelo relacional.. Validación; Se verificó que las tablas extraídas coincidan con las entidades definidas en el diseño del sistema.. Documentación; La estructura de tablas servirá como base para el Diccionario de Datos.. Tablas/colecciones extraídas (referencial): - users / userProfiles - customers - products - categories - quotes - orders - orderPreparations - inventory_movements - notifications - supportRequests - contactMessages - auditLogs - metadata (Nota: La lista completa se documentará en el Diccionario de Datos) 3. Elaboración paralela del Diccionario de Datos: El equipo acordó desarrollar el Diccionario de Datos en paralelo al modelo relacional, de modo que ambos documentos estén disponibles ante cualquier petición del profesor Fabián Saldaño. Aspecto; Acuerdo. Propósito; Tener el modelo relacional y el diccionario de datos como documentos complementarios.. Contenido del Diccionario; Por cada tabla/colección: nombre, descripción, lista de atributos, tipo de dato, longitud, restricciones (PK, FK, nulo, valor por defecto).. Formato; Documento Word o PDF, con texto justificado y subtítulos en amarillo (según lineamientos del profesor).. Responsable; Todo el equipo colaborará en su elaboración, utilizando la extracción de tablas como base.. 4. Avances generales del proyecto: Área; Avance reportado; Responsable. Frontend; Continuación del desarrollo de perfiles post-login (admin, vendedor, etc.), manteniendo estética B2B.; N.L.. Backend; Endpoints operativos, conexión con Frontend estable. Corrección de diagrama completada.; P.A.. Diagrama de Despliegue; Corregido (sin AWS, con puertos). Pendiente de exportar a JPG.; P.A.. Diccionario de Datos; En fase de elaboración paralela.; Todo el equipo. Coordinación; Se definieron prioridades para la próxima semana.; G.L.. 5. Detalles generales y próximos pasos: Tema; Acuerdo / Comentario. Repositorios; Se mantiene el flujo de trabajo con branches (updating, etc.) y revisiones mediante merge.. Variables de entorno; Se reiteró la advertencia de no modificar las variables.env en Vercel sin coordinación previa.. Próxima reunión; Se acordó reunirse nuevamente de forma remota el fin de semana para avanzar en el Diccionario de Datos y revisar la integración.. Comunicación; El equipo continuará coordinándose vía WhatsApp para resolver dudas rápidas..

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| - Tema | - Acuerdo |
| Diagrama de Despliegue | Queda corregido (sin AWS, con puertos). Debe exportarse a JPG y subirse al repositorio. |
| Diccionario de Datos | Se elaborará en paralelo al modelo relacional, siguiendo las orientaciones del profesor. |
| Extracción de tablas | La lista de colecciones extraídas de Firestore servirá como base para el diccionario. |
| Avances | El equipo continuará con el desarrollo del core del ERP y los perfiles post-login. |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Descripción | - Fecha | - Responsable |
| Exportar Diagrama de Despliegue corregido a formato JPG y subir al repositorio. | 14-05-2026 | P. A |
| Elaborar el Diccionario de Datos utilizando la extracción de tablas como base.” MODELO RELACIONAL” | 14-05-2026 | N. L |
| Continuar con el desarrollo del core del ERP. | En curso | G. L |
| Continuar con el desarrollo de perfiles post-login (admin, vendedor, etc.). | En curso | N. L |
| Continuar con el desarrollo del Backend | En curso | G. L |
| Mantener la coordinación del equipo vía WhatsApp. | En curso | Todo el equipo |

Observaciones

- Reunión remota: La sesión del jueves 14 de mayo se realizó de forma remota entre los integrantes del equipo, sin la participación del profesor.

- Corrección de diagrama: Se eliminó AWS (no correspondía a la arquitectura real) y se agregaron los puertos de conexión, quedando el Diagrama de Despliegue alineado con la infraestructura Vercel + Firebase.

- Extracción de tablas: Se obtuvo la lista de colecciones desde Firestore, lo que permitirá construir el Diccionario de Datos de manera más precisa.

- Documentación paralela: El equipo contará con el modelo relacional y el diccionario de datos como dos documentos complementarios, listos para cualquier requerimiento del profesor.

- Próximos pasos: Se espera avanzar en la redacción del Diccionario de Datos y continuar con el desarrollo del ERP.