# Minuta de Reunión

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| SCL 031 | 1.0 | Estado avance proyecto “Protonlab + ERP” |  | Nicolas Lagos. |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 20-05-2026 |  | Duoc UC. | Protonlab-ERP |  |

| - Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - e-mail |
| Nicolas Lagos: N.L. Gian Lucas San Martin: G.L. Pedro Arriaza M: P.A. | - Protonlab-ERP | - +56954764325 | GIA.SANMARTIN@DUOCUC.CL ## PE.ARRIAZA@DUOCUC.CL NIC.LAGOSF@DUOCUC.CL |

|  | Temas Tratados |
| --- | --- |
| - Clase presencial con el profesor Fabián Saldaño en el horario asignado (Grupo 5: 19:20 a 19:40 hrs). - Presentación de avances del proyecto por parte del equipo. - Retroalimentación del profesor: - Valoración positiva: el proyecto es "muy robusto". - Puntos críticos detectados: fotos de productos no cargaban, roles no conectaban al backend (no se podían crear con root), IA no implementada. - Penalización por falta del Documento de Avance de Sprint (se aplicó 0.5 punto de descuento, con plazo extendido hasta el viernes para su entrega). - Comunicación interna posterior del equipo vía WhatsApp para redefinir tareas y distribución de responsabilidades. - Correo del profesor con horarios y solicitud del Documento de Avance de Sprint. |  |

Detalle Reunión

El profesor Fabián Saldaño envió un correo electrónico con los horarios para la clase presencial del miércoles 20 de mayo de 2026, indicando que era el segundo control de avance y que se requería el Documento de Avance de Sprint enviado a su correo antes de las 19:00 hrs. Horarios de presentación publicados por el profesor: Grupo; Horario. Grupo 4; 19:00 a 19:20 hrs.. Grupo 5 (Protonlab-ERP); 19:20 a 19:40 hrs.. Grupo 6; 19:40 a 20:00 hrs.. Grupo 1; 20:00 a 20:20 hrs.. Grupo 2; 20:20 a 20:40 hrs.. Grupo 3; 20:40 a 21:00 hrs.. 1. Presentación de avances al profesor: El equipo Grupo 5 se presentó en el horario asignado (19:20 a 19:40 hrs) y mostró al profesor los avances del proyecto "Protonlab + ERP". Aspecto presentado; Estado. Frontend; Funcionando con actualizaciones recientes.. Login; Mejorado, pero con problemas de conexión a backend.. Imágenes; Presentes en el sitio, pero no cargaban correctamente en los productos.. Roles; No conectaban al backend (no se podían crear usuarios con rol root).. IA; No implementada.. 2. Retroalimentación del profesor Fabián Saldaño: Aspecto; Comentario del profesor. Valoración general; El profesor indicó que el proyecto es "muy robusto", reconociendo el esfuerzo y la complejidad del trabajo realizado.. Fotos de productos; No cargaban correctamente en la vista de productos. Es un punto crítico por corregir.. Roles y backend; Los roles no conectaban al backend. No se podían crear usuarios con rol root. El profesor sugirió revisar la conexión y la lógica de autenticación.. IA; El sistema no cuenta con funcionalidades de inteligencia artificial implementadas.. Documento de Avance de Sprint; El equipo no entregó el documento al inicio de la clase. El profesor inicialmente quiso descontar 1 punto, pero finalmente aplicó un descuento de 0.5 punto, otorgando plazo hasta el viernes para su entrega.. 3. Penalización y plazo para el Documento de Avance de Sprint: Aspecto; Detalle. Penalización inicial; 1 punto de descuento por no presentar el documento.. Penalización final; 0.5 punto de descuento.. Plazo de entrega; Hasta el viernes (fecha límite para enviar el documento al correo del profesor).. Responsable del envío; G.S. (jefe de proyecto) debe enviar el documento actualizado.. 4. Comunicación interna posterior del equipo (vía WhatsApp): Luego de finalizada la clase presencial, los integrantes G.S., N.L. y P.A. continuaron comunicándose vía WhatsApp para coordinar las correcciones y tareas pendientes. Puntos críticos identificados por el equipo: Problema; Descripción. Fotos de productos; No cargaban en la vista de productos.. Roles / Backend; No conectaban. No se podían crear usuarios con rol root.. IA; No implementada.. 5. Reasignación de tareas (distribución de responsabilidades): Durante la conversación posterior, el equipo redefinió la distribución de tareas para abordar los puntos críticos: Responsable; Tarea asignada; Detalle. G.S.; Backend (general) y Blob de Vercel para imágenes; G.S. se encargará netamente del blob de Vercel (almacenamiento de fotos) y del resto del backend.. N.L. y P.A.; Conexión a Firebase (base de datos); Se le delega la conexión a la base de datos en Firebase (Firestore). Deben subir la conexión como branches y avisar a G.S. para hacer merge y verificar la creación de datos.. N.L.; Subir fotos a Drive; N.L. debe subir las fotos descargadas a Google Drive para que G.S. pueda acceder a ellas y subirlas al blob.. G.S.; Documento de Avance de Sprint; G.S. debe actualizar y enviar el documento al profesor dentro del plazo (viernes).. Acuerdo clave: G.S. no ha hecho nada en Firebase aún. La base de datos debe ser creada y conectada por N.L. y P.A. 6. Enlace de Google Drive para fotos: N.L. compartió el siguiente enlace de Google Drive con las fotos del proyecto: https://drive.google.com/drive/folders/1rix9EEkG8aM0yHI_DRgV5HMlko4jv7_w Propósito: G.S. utilizará estas imágenes para subirlas al blob de Vercel.

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| - Tema | - Acuerdo |
| Documento de Avance de Sprint | G.L. debe actualizarlo y enviarlo al profesor dentro del plazo (jueves). |
| Fotos de productos | G.S. se encargará del blob de Vercel para almacenar las imágenes. N.L. debe proporcionar las fotos desde Drive. |
| Roles / Backend | N.L. y P.A. se encargarán de la conexión a Firebase (Firestore). Deben subir los avances como branches. |
| IA | Pendiente de implementación. |
| Vercel | G.S. advirtió que Vercel tiene un número limitado de funciones y que el entorno es sensible. No se recomienda capacitar a todo el equipo en Vercel para evitar riesgos. |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Descripción | - Fecha | - Responsable |
| Actualizar y enviar el Documento de Avance de Sprint al correo del profesor. | En curso | N. L |
| Implementar blob de Vercel para almacenamiento de imágenes. | En curso | N. L |
| Conectar Firebase (Firestore) como base de datos del proyecto. | En curso | G. L |
| Subir fotos a Drive para que G.S. las utilice en el blob. | En curso | G. L |
| Corregir carga de fotos en la vista de productos. | En curso | P. A |
| Corregir conexión de roles al backend (creación de usuarios con root) | En curso | G. L |
| Implementar funcionalidades de IA en el sistema. | En curso | P. A |
| Continuar con el desarrollo del core del ERP. | En curso | P. A |
| Mantener coordinación del equipo vía WhatsApp. | En curso | Todo el equipo |

Observaciones

- Clase presencial: La sesión del miércoles 20 de mayo se realizó de forma presencial en Duoc UC con el profesor Fabián Saldaño.

- Penalización: El equipo recibió un descuento de 0.5 punto por no presentar el Documento de Avance de Sprint al inicio de la clase, con plazo extendido hasta el jueves.

- Valoración del profesor: El proyecto fue calificado como "muy robusto", lo que refleja el buen trabajo general del equipo, a pesar de los puntos críticos identificados.

- Puntos críticos: Fotos de productos (no cargaban), roles (no conectaban al backend) e IA (no implementada) son las áreas que requieren atención inmediata.

- Reasignación de tareas: Se definió una nueva distribución de responsabilidades, delegando la conexión a Firebase a N.L. y P.A., mientras que G.S. se enfocará en el blob de Vercel y el backend.

- Vercel: G.S. advirtió sobre la sensibilidad del entorno y el número limitado de funciones, por lo que se debe tener cuidado con los cambios.