          - Minuta de Reunión

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| SCL 035 | 1.0 | Estado avance proyecto “Protonlab + ERP” |  | Gian Lucas San Martin |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 28-05-2026 |  | Duoc UC. | Protonlab-ERP |  |

| - Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - e-mail |
| Nicolas Lagos: N.L. Gian Lucas San Martin: G.L. Pedro Arriaza M: P.A. | - Protonlab-ERP | - +56954764325 | GIA.SANMARTIN@DUOCUC.CL ## PE.ARRIAZA@DUOCUC.CL NIC.LAGOSF@DUOCUC.CL |

| Temas Tratados |
| --- |
| - Revisión del primer correo del profesor Fabián Saldaño con los requisitos para la Evaluación 2 (presentación del sábado 30 de mayo). - Recepción del segundo correo (Fe de Erratas 2) donde el profesor rectifica los diagramas requeridos: componentes y despliegue. - Confirmación de diagramas finales para la presentación y los entregables. - Revisión de entregables documentales y de software requeridos para la evaluación. - Horario de presentación del Grupo 5: 08:30 a 09:00 hrs del sábado 30 de mayo. - Estructura de la presentación (20 minutos exposición + 10 minutos preguntas). - Avances generales del proyecto (continuación de tareas de días anteriores). - Planificación para cumplir con los plazos (envío de repositorio antes de las 08:30 hrs del sábado). |  |

Detalle Reunión

El equipo se comunicó internamente para revisar los correos enviados por el profesor Fabián Saldaño con los requisitos para la Evaluación 2 (presentación del sábado 30 de mayo) y planificar los próximos pasos. 1. Primer correo del profesor Fabián Saldaño (28 de mayo de 2026): El profesor envió un correo electrónico con los siguientes puntos clave para la Evaluación 2: Aspecto; Detalle. Repositorio; Enviar link a f.saldano@profesor.duoc.cl antes del sábado 30/05 a las 08:30 hrs. Retraso = 5 décimas menos.. Entregables documentales; Diccionario de Datos, Documento de Avance de Sprint (2 avances), Diagrama de Arquitectura, Diagrama de Secuencias, Diagrama de Componentes, Minutas de reunión (aprox. 22), Historias de Usuario, Product Backlog, Sprint Backlog, Resumen Reunión Retrospectiva, Plan de Pruebas, Presentación PPT.. Entregables softwares; Código con desarrollo de solución, Script de Base de Datos y carga de datos.. Presentación; 20 minutos exposición + 10 minutos preguntas. Retraso = 5 décimas menos.. Horario Grupo 5; 08:30 a 09:00 hrs (primer grupo de la jornada).. Estructura PPT; Portada, integrantes, agenda, descripción/contexto, mercado objetivo, problema/oportunidad (Ishikawa), objetivos, diagramas, gráfica de resultados de pruebas, demo (sin código).. Consultas; Hasta el viernes 29/05 a las 15:00 hrs.. 2. Segundo correo del profesor (Fe de Erratas 2) – RECTIFICACIÓN IMPORTANTE: El profesor envió un nuevo correo electrónico el día 28 de mayo de 2026 a las 19:31 hrs rectificando los diagramas requeridos: FE DE ERRATAS 2: Rectifico Diagramas diseñados, es componentes y despliegue. Disculpen nuevamente. Saludos. Fabián Saldaño Decisión del equipo tras la rectificación: Diagrama; Estado; Acción. Diagrama de Componentes; Obligatorio; Ya está listo (corregido anteriormente).. Diagrama de Despliegue; Obligatorio; Ya está listo. Diagrama de Secuencias; No requerido; No se debe incluir (el profesor rectificó).. Diagrama de Arquitectura; No confirmado en rectificación; El equipo decide mantenerlo como complemento (ya estaba listo).. Conclusión: La confusión quedó resuelta. Los diagramas obligatorios son Componentes y Despliegue. 3. Entregables requeridos (lista completa actualizada): Categoría; Entregable; Estado. Documental; Diccionario de Datos; Pendiente / En curso. Documental; Documento de Avance de Sprint (2 avances); Pendiente (G.L. debe enviar). Documental; Diagrama de Arquitectura; Listo (opcional). Documental; Diagrama de Componentes; Listo. Documental; Diagrama de Despliegue; Listo (corregido). Documental; Minutas de reunión (aprox. 22); En curso (varias ya redactadas). Documental; Historias de Usuario; Pendiente. Documental; Product Backlog; Pendiente. Documental; Sprint Backlog; Pendiente. Documental; Resumen Reunión Retrospectiva; Pendiente. Documental; Plan de Pruebas; Pendiente (existe borrador). Documental; Presentación PPT; Pendiente. Software; Código con desarrollo de solución; En curso. Software; Script de Base de Datos y carga de datos; En curso (Firebase). 4. Horario de presentación del Grupo 5 (ATENCIÓN): Grupo; Horario. Grupo 1; 09:30 a 10:00 hrs.. Grupo 2; 10:00 a 10:30 hrs.. Grupo 3; 10:30 a 11:00 hrs.. Grupo 4; 11:00 a 11:30 hrs.. Grupo 5 (Protonlab-ERP); 10:30 a 11:0 hrs.. Grupo 6; 09:00 a 09:30 hrs.. Importante: El equipo es el primer grupo en presentar. Deben estar puntuales y con todo listo antes de las 08:30 hrs. 5. Estructura de la presentación (según el profesor): La presentación en PPT debe contener los siguientes puntos: N°; Sección; Descripción. 1; Portada; Identificación del proyecto. 2; Identificación de integrantes; Nombres y roles del equipo. 3; Agenda; Temas por tratar. 4; Descripción y contexto general; Del proyecto Protonlab + ERP. 5; Descripción del Mercado Objetivo; A quién va dirigido. 6; Problema/Oportunidad; Diagrama de Ishikawa o Árbol de Oportunidad. 7; Objetivos del Proyecto; Generales y específicos. 8; Diagramas; Componentes y Despliegue (según Fe de Erratas). 9; Gráfica de pruebas; % satisfactorias, no satisfactorias, pendientes. 10; Demo; Demostración del funcionamiento (sin código). 6. Avances generales del proyecto (continuación de días anteriores): Área; Avance; Responsable. Firebase; Usuarios creados (root, admin, vendedor, bodega, ¡socio) con contraseña Password123!; N.L.. Base de datos; Poblada con productos y datos de prueba; N.L.. Backend; Conexión a Firebase en proceso; G.L. / P.A.. Frontend; Mejoras en interfaz y conexión a backend; N.L.. IA; En desarrollo; G.L.. Diagramas; Componentes y Despliegue listos (corregidos); P.A. / G.L.. 7. Planificación para cumplir con los plazos: Tarea; Responsable; Fecha límite. Enviar correo con link del repositorio al profesor; G.L.; Sábado 30/05 - 08:30 hrs. Subir todos los entregables al repositorio; Todo el equipo; Sábado 30/05 - 08:30 hrs. Preparar presentación PPT (estructura definida); Todo el equipo; Viernes 29/05. Completar entregables pendientes (Diccionario de Datos, documentos ágiles, Plan de Pruebas); Todo el equipo; Viernes 29/05. Ensayar presentación (20 minutos, sin leer slides); Todo el equipo; Viernes 29/05.

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| - Tema | - Acuerdo |
| Diagramas obligatorios | Componentes y Despliegue (confirmado por el profesor en Fe de Erratas 2). |
| Diagrama de Secuencias | No se debe incluir. |
| Diagrama de Arquitectura | Se mantiene como complemento (opcional). |
| Horario de presentación | El equipo debe estar listo para presentar a las 08:30 hrs del sábado (primer grupo). |
| Envío de repositorio | G.L. debe enviar el link antes de las 08:30 hrs del sábado para evitar descuento de 5 décimas. |
| Entregables pendientes | El equipo debe priorizar la finalización de los documentos faltantes. |
| Demo sin código | Durante la presentación, la demo debe mostrar el funcionamiento de la solución, sin mostrar código. |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Descripción | - Fecha | - Responsable |
| Preparar presentación PPT con estructura solicitada por el profesor. | 29/05/2026 | Todo el equipo |
| Completar Diccionario de Datos según orientaciones del profesor. | 29/05/2026 | P.A. |
| Completar documentos ágiles (Historias de Usuario, Product Backlog, Sprint Backlog, Retrospectiva). | 29/05/2026 | Todo el equipo |
| Completar Plan de Pruebas. | 29/05/2026 | Todo el equipo |
| Subir todos los entregables al repositorio de GitHub. | 30/05 - 08:30 hrs | G.L. |
| Enviar correo con link del repositorio al profesor. | 30/05 - 08:30 hrs | G.L. |
| Ensayar presentación (20 minutos, sin leer slides). | 29/05/2026 | Todo el equipo |
| Presentar el sábado en el horario asignado (08:30 hrs). | 30/05/2026 | Todo el equipo |

Observaciones

- Fe de Erratas resuelve la confusión: El profesor rectificó y confirmó que los diagramas requeridos son Componentes y Despliegue. No se requiere Diagrama de Secuencias.

- Diagrama de Arquitectura: Aunque no está en la rectificación final, el equipo puede mantenerlo como complemento porque ya estaba listo.

- Horario temprano: El equipo presentara a las 10: 30 a 11:0.

- Penalizaciones: El profesor será estricto con los horarios (retraso = 5 décimas menos). Tanto para el envío del repositorio como para la presentación.

- Gráfica de pruebas: Se debe incluir una gráfica con % de pruebas satisfactorias, no satisfactorias y pendientes.