Plan de Pruebas

Portafolio de Título

PROYECTO: Plataforma B2B  con ERP Interno

Fecha 30-05-2026

| Integrante | Rol |
| --- | --- |
| Gian Lucas San Martin | Analista Funcional / Líder y Jefe de Proyecto |
| Nicolás Lagos | Testing / Frontend / Backend |
| Pedro Arriaza | QA / Asistente Backend / Assist DBA |

Cliente: Protonlab S.A.

Tecnologías: React + Vite, Node.js, Firebase (Auth + Firestore), GitHub, Vercel

Tabla de contenido

- Histórico de Revisiones ................................................................................. 2

- Información del Proyecto ................................................................................ 3

- Integrantes ..................................................................................................... 4

- Propósito del plan de pruebas ........................................................................... 5

- Alcance de las pruebas .................................................................................... 6

- Definición de roles y responsabilidades ............................................................. 7

- Tipos de pruebas a realizar ............................................................................... 8

- Estrategia y técnicas de pruebas a aplicar .......................................................... 9

- Definición del proceso de testing ..................................................................... 10

- Definición de ciclos de prueba a ejecutar ........................................................ 11

- Calendarización de las actividades de pruebas ................................................ 12

- Resumen de riesgos ...................................................................................... 13

- Clasificación de los defectos .......................................................................... 14

- Definición de artefactos ................................................................................ 15

- Condiciones de aceptación para cierre del proceso de pruebas ........................ 16

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 17/04/2026 | Creación del documento | P.A. |
| 1.1 | 30/04/2026 | Actualización de roles y responsabilidades | N.L |
| 1,2 | 30/05/2026 | Ajuste de estrategias de prueba | G.L. |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | TPY 1101 - 003V |
| Proyecto (Nombre) | Plataforma B2B Protonlab con ERP Interno |
| Fecha de Inicio | 09-03-2026 |
| Fecha de Término | 30-05-2026 |
| Caso N°1 | N° 1 “Plataforma B2B Protonlab con ERP Interno” |
| Patrocinador principal | Protonlab S.A |
| Docente | Fabian Enrique Saldaño Perez |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 19921351-2 | Gian Lucas San Martin | gia.sanmartin@duocuc.cl |
| 19524349-2 | Nicolas Lagos | nic.lagosf@duocuc.cl |
| 12310548-6 | Pedro Arriaza | pe.arriaza@duocuc.cl |

Propósito del plan de pruebas Propósito, objetivo, visión que se espera de este plan de pruebas.

El presente plan tiene como propósito establecer la estrategia, el alcance y los recursos necesarios para las pruebas de software de la "Plataforma B2B Protonlab con ERP Interno". Se busca validar que el sistema cumple con los requisitos funcionales y no funcionales definidos, garantizando la calidad, confiabilidad y seguridad de la solución antes de su despliegue en producción. El plan de pruebas servirá como guía para los integrantes del equipo: Gian Lucas San Martin (Líder), Nicolás Lagos (Testing/Frontend/Backend) y Pedro Arriaza (QA/Backend/DBA), definiendo sus responsabilidades y actividades durante todo el proceso de testing.

Alcance de las pruebas Definición de requisitos de S.W., módulos de Software a probar, Requisitos ambiente de pruebas y Documentación Referenciada, etc.

### Definición de requisitos de S.W. ID Requisito; Nombre del Requisito; Descripción; Prioridad. REQ-001; Autenticación de usuarios; El sistema debe permitir el registro, inicio de sesión y cierre de sesión de usuarios. Debe validar credenciales y manejar sesiones seguras.; Alta. REQ-002; Control de acceso por roles (RBAC); El sistema debe mostrar vistas y funcionalidades diferentes según el rol del usuario: admin, ventas, bodega, cliente_b2b.; Alta. REQ-003; Gestión de productos; El sistema debe permitir a usuarios autorizados (admin, ventas) crear, leer, actualizar y eliminar productos del catálogo.; Alta. REQ-004; Visualización de catálogo; El sistema debe permitir a los clientes B2B ver el catálogo de productos con precios y disponibilidad de stock.; Alta. REQ-005; Control de inventario en tiempo real; El sistema debe actualizar automáticamente el stock cuando se realizan pedidos y mostrar alertas de stock mínimo.; Alta. REQ-006; Proceso de pedidos; El sistema debe permitir a clientes B2B crear pedidos, y a usuarios internos (ventas, bodega) gestionar su aprobación y despacho.; Alta. REQ-007; Integración con facturación electrónica; El sistema debe generar facturas electrónicas (simuladas) a partir de pedidos aprobados.; Media. REQ-008; Reportes y auditoría; El sistema debe generar reportes de ventas y mantener un registro de auditoría de todas las acciones importantes.; Media. REQ-009; Gestión de clientes B2B; El sistema debe permitir a usuarios internos gestionar (crear, editar, activar/desactivar) cuentas de clientes B2B.; Media. REQ-010; Dashboard por rol; El sistema debe mostrar un dashboard personalizado según el rol del usuario, con métricas relevantes.; Media. ### Módulos de Software a probar Módulo; Descripción; Requisitos asociados. Módulo de Autenticación; Login, registro, recuperación de contraseña, cierre de sesión; REQ-001, REQ-002. Módulo de Usuarios y Roles; Gestión de usuarios, asignación de roles, permisos; REQ-002, REQ-009. Módulo de Productos; CRUD de productos, catálogo, precios, stock; REQ-003, REQ-004, REQ-005. Módulo de Pedidos; Creación, aprobación, despacho, facturación de pedidos; REQ-006, REQ-007. Módulo de Reportes; Reportes de ventas, inventario, auditoría; REQ-008. Módulo de Dashboard; Vistas personalizadas por rol, indicadores clave; REQ-010. ### Requisitos ambiente de pruebas Componente; Especificación. Navegadores; Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge (últimas 2 versiones). Sistema Operativo; Windows 10/11, macOS, Linux. Conexión a internet; Mínimo 10 Mbps. Acceso a servicios cloud; Consola de Firebase, Vercel. Repositorio; GitHub. Herramientas de prueba; Jest, React Testing Library, Firebase Emulator Suite. ### Documentación Referenciada Documento; Versión; Descripción. Presentación Evaluación Parcial N°1; 1.0; Contexto, objetivos, arquitectura y planificación del proyecto. Historias de Usuario (Product Backlog); 1.0; Listado de funcionalidades desde la perspectiva del usuario. Diccionario de Datos; 1.0; Estructura de colecciones y atributos en Firestore. Arquitectura del Sistema; 1.0; Diagrama de componentes y tecnologías. Acta de Constitución del Proyecto; 1.0; Roles, responsables y definiciones iniciales del equipo.

| Definición de roles y responsabilidades Roles y responsabilidades de todos los participantes en el proceso de pruebas de SW. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rol | Responsabilidades | Relevancia |
| Gian Lucas San Martin (Analista Funcional / Líder de Proyecto) | Aprobar el Plan de Pruebas y sus actualizaciones. - Revisar y firmar la Matriz de Trazabilidad requisito-caso de prueba. - Validar que los criterios de aceptación se cumplan antes del Sprint Review. - Autorizar el cierre de cada ciclo de pruebas y el pase a producción. - Gestionar la comunicación con el Product Owner (Protonlab) para las UAT. | Alta |
| Nicolás Lagos (Testing / Frontend / Backend) | Configurar y mantener el ambiente de pruebas (Firebase proyecto test, Vercel preview). - Implementar pruebas automatizadas (unitarias con Jest, integración con React Testing Library). - Ejecutar pruebas de integración entre Frontend, Backend y Firestore. - Reportar defectos en GitHub Issues con nivel de severidad y pasos de reproducción. - Verificar correcciones de defectos. | Alta |
| Pedro Arriaza (QA / Asistente Backend / Assist DBA) | - Diseñar y documentar casos de prueba (positivos, negativos, límite). - Ejecutar pruebas funcionales exploratorias y de regresión. - Realizar pruebas de seguridad (reglas de Firestore, validación de roles). - Gestionar la base de datos de pruebas (datos semilla, limpieza post-prueba). - Elaborar el Informe de Pruebas al final de cada sprint. | Alta |
| Product Owner (Protonlab S.A.) | - Definir y validar los criterios de aceptación de cada Historia de Usuario. - Ejecutar las Pruebas de Aceptación de Usuario (UAT). - Aprobar o rechazar funcionalidades al final de cada sprint. | Media |

Tipos de pruebas a realizar Definir el tipo de pruebas que se debe desarrollar para este proyecto, actividades y responsables.

Tipo de Prueba; Descripción; Actividades; Responsable. Pruebas Unitarias; Validar funciones individuales (cálculo de totales, validación de stock, formateo de datos); Escribir pruebas con Jest para cada función crítica del backend y frontend; Nicolás Lagos. Pruebas de Integración; Validar comunicación entre módulos (React → Firebase, Express → Firestore); Simular llamadas a API y verificar respuestas correctas; Nicolás Lagos. Pruebas Funcionales (E2E); Simular flujos completos de usuario (login → buscar producto → crear pedido); Ejecutar casos de prueba manuales y automatizados; Pedro Arriaza. Pruebas de Seguridad; Verificar RBAC, reglas de seguridad de Firestore, encriptación; Intentar accesos no autorizados por rol, probar reglas con Firebase Emulator; Pedro Arriaza / Nicolás Lagos. Pruebas de Base de Datos; Validar integridad de datos, respaldos, consistencia; Verificar que las escrituras/lecturas a Firestore sean correctas; Pedro Arriaza. Pruebas de Aceptación (UAT); Usuarios reales de Protonlab validan la funcionalidad; Coordinar sesión con Product Owner, documentar hallazgos; Gian Lucas San Martin (coordina) / Product Owner (ejecuta).

Estrategia y técnicas de pruebas a aplicar Definir las estrategias y técnicas de pruebas que se debe desarrollar para este proyecto, actividades y responsables.

### Estrategia General de Pruebas Estrategia; Descripción; Justificación en Protonlab. Basada en riesgos; Priorizar las pruebas en los módulos de mayor criticidad para el negocio; El módulo de inventario y pedidos son críticos porque impactan directamente en la operación de ventas y despacho de Protonlab. Enfoque híbrido; Combinar pruebas automatizadas (para casos repetitivos) y manuales (para casos complejos o exploratorios); Automatizar pruebas de login, CRUD productos; pruebas manuales para flujos completos de pedidos con aprobaciones. Pruebas en etapas (incremental); Ejecutar pruebas en cada sprint, comenzando por funcionalidades base y agregando pruebas de integración y regresión progresivamente; Sprint 1: pruebas de autenticación; Sprint 2: pruebas de productos; Sprint 3: pruebas de pedidos; Sprint 4: pruebas de regresión completa. Integración continua (CI); Ejecutar pruebas automáticas en cada commit o pull request a GitHub; Usar GitHub Actions para correr pruebas unitarias automáticamente antes de fusionar código a la rama principal. ### Técnicas de Pruebas a Aplicar Técnica; Descripción; Ejemplo en Protonlab; Responsable. Partición de Equivalencia; Dividir los datos de entrada en grupos equivalentes y probar un representante de cada grupo; Probar registro con email válido (usuario@dominio.com) y email inválido (usuario@dominio.com); Pedro Arriaza. Análisis de Valores Límite; Probar en los bordes de los rangos permitidos; Probar pedido con cantidad 1 (mínimo), cantidad 9999 (máximo), cantidad 0 (inválido); Pedro Arriaza. Pruebas Exploratorias; Explorar la aplicación sin casos predefinidos para descubrir fallos inesperados; Navegar libremente por la plataforma intentando acciones no documentadas (ej: acceder a URL de admin siendo cliente); Pedro Arriaza / Nicolás Lagos. Pruebas de Regresión; Reprobar funcionalidades que ya funcionaban después de un cambio; Después de agregar un nuevo campo al producto, verificar que el login y el catálogo sigan funcionando; Pedro Arriaza. Pruebas de Caja Negra; Probar sin conocer el código interno, solo entradas y salidas; Verificar que al crear un pedido con stock suficiente, el sistema lo guarde correctamente; Pedro Arriaza. Pruebas de Caja Blanca; Probar con conocimiento del código interno (estructura de datos, lógica); Revisar que las funciones de cálculo de totales sigan la lógica correcta (subtotal + IVA = total); Nicolás Lagos. ### Actividades de Pruebas por Técnica Técnica; Actividades; Herramientas; Responsable; Artefacto. Partición de Equivalencia; 1. Identificar grupos de datos válidos e inválidos 2. Diseñar casos de prueba para cada grupo 3. Ejecutar y registrar resultados; Excel / Google Sheets; Pedro Arriaza; Casos de Prueba. Análisis de Valores Límite; 1. Identificar rangos mínimos y máximos 2. Probar valores en los límites 3. Documentar comportamiento; Excel / Google Sheets; Pedro Arriaza; Casos de Prueba. Pruebas Exploratorias; 1. Realizar sesiones de 30-60 minutos sin guión 2. Tomar notas y capturas 3. Reportar defectos; Navegador, GitHub Issues; Pedro Arriaza / Nicolás Lagos; Reporte de Defectos. Pruebas de Regresión; 1. Mantener suite de pruebas automatizadas 2. Ejecutar antes de cada release 3. Verificar sin defectos reintroducidos; Jest, React Testing Library; Pedro Arriaza; Informe de Regresión. Pruebas de Caja Negra; 1. Definir entradas y salidas esperadas 2. Ejecutar pruebas funcionales 3. Comparar resultado real vs esperado; Navegador, Postman; Pedro Arriaza; Reporte de Pruebas. Pruebas de Caja Blanca; 1. Revisar cobertura de código 2. Escribir pruebas unitarias 3. Analizar caminos lógicos; Jest, VS Code; Nicolás Lagos; Pruebas Unitarias. ### Herramientas a utilizar Herramienta; Propósito; Responsable de configuración. Jest; Pruebas unitarias de JavaScript/React; Nicolás Lagos. React Testing Library; Pruebas de componentes React; Nicolás Lagos. Firebase Emulator Suite; Pruebas locales de Firestore y Authentication; Nicolás Lagos. GitHub Issues; Seguimiento y reporte de defectos; Gian Lucas San Martin. GitHub Actions; Integración continua (automatizar pruebas en cada commit); Nicolás Lagos. Postman; Pruebas de APIs (si aplica); Nicolás Lagos. Excel / Google Sheets; Documentación de casos de prueba; Pedro Arriaza. ### Criterios de éxito de las pruebas Criterio; Descripción; Métrica. Cobertura de código; Porcentaje de código cubierto por pruebas unitarias; Mínimo 80%. Pruebas exitosas; Porcentaje de casos de prueba que pasan; Mínimo 95%. Defectos críticos; Cantidad de defectos S1 abiertos al final del sprint; Cero (0). Tiempo de respuesta; Las pruebas de regresión no deben demorar más de; 30 minutos.

Definición del proceso de testing Listar y describir todas las actividades a desarrollar en el proceso general de testing, responsables, artefactos, etc.

Fase; Actividad; Responsable; Artefacto. 1. Análisis; Revisar la Historia de Usuario y sus criterios de aceptación; Pedro Arriaza; HU aprobada. 2. Diseño; Crear casos de prueba (paso a paso, datos esperados); Pedro Arriaza; Casos de Prueba. 3. Preparación; Desplegar última versión en ambiente de pruebas (Vercel/Firebase proyecto test); Nicolás Lagos; Ambiente listo. 4. Ejecución; Ejecutar casos de prueba manuales y automatizados; Nicolás Lagos / Pedro Arriaza; Resultados de prueba. 5. Reporte; Documentar defectos en GitHub Issues con severidad y evidencia; Nicolás Lagos / Pedro Arriaza; Reporte de Defectos. 6. Verificación; Desarrollador corrige, QA verifica la solución; Nicolás Lagos / Pedro Arriaza; Defecto cerrado. 7. Cierre; Elaborar informe de pruebas del sprint; Pedro Arriaza; Informe de Pruebas.

Definición de ciclos de prueba a ejecutar Listar y describir cantidad de ciclos de prueba a realizar en este proyecto, las tareas y actividades para cada ciclo de prueba, responsables, artefactos, etc.

Ciclo; Nombre; Cuándo; Duración; Actividades; Responsable. Ciclo1; Pruebas de Humo (Smoke Testing); Inicio de cada sprint; 1 día; Verificar que funcionalidades principales (login, ver catálogo) no estén rotas; Nicolás Lagos. Ciclo2; Pruebas Funcionales Completas; Mitad/Final de cada sprint; 2-3 días; Ejecutar todas las pruebas del sprint actual; Pedro Arriaza. Ciclo3; Pruebas de Regresión; Antes del Sprint Review; 1 día; Ejecutar pruebas de funcionalidades de sprints anteriores; Pedro Arriaza. Ciclo4; Pruebas de Aceptación (UAT); Final de cada sprint; 1-2 días; Product Owner válida funcionalidades; Gian Lucas San Martin (coordina).

Calendarización de las actividades de pruebas Listado de actividades, tareas, duración, fechas, responsables, etc.

Sprint; Actividad; Tareas; Fecha de inicio; Fecha de término; Responsable. Sprin1; Configuración y pruebas de autenticación; Configurar ambiente de pruebas, diseñar casos de prueba para autenticación, pruebas unitarias de login/registro; 17/04/26; 30/04/26; Nicolás Lagos / Pedro Arriaza. Sprint2; Pruebas de productos; Pruebas de integración Frontend-Firestore, pruebas funcionales de CRUD productos; 01/05/26; 15/05/26; Nicolás Lagos / Pedro Arriaza. Sprin3; Pruebas de pedidos y seguridad; Pruebas de seguridad (RBAC), pruebas de inventario y pedidos, pruebas exploratorias; 16/05/26; 31/05/26; Pedro Arriaza / Nicolás Lagos. Sprint4; Pruebas finales y regresión; Pruebas de regresión completas, UAT final, cierre de defectos, informe final; 01/06/26; 30/06/26; Todos.

Adjuntar carta Gantt

| Resumen de riesgos Listado de riesgos relacionados al proceso de pruebas de S.W. Indicar riesgo, magnitud o impacto de este riesgo por etapa en el proceso.Magnitud: Alto , Significativo , Moderado, Inferior y Baja. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fase del proceso de pruebas |  |  |  |  | Riesgo Desviación en alcance :Nuevos requisitos en medio de las pruebas |
|  | Planificación | Análisis y diseño | Implementación y ejecución | Evaluación | Cierre |  |
| Magnitud | Moderado | Inferior | Alto | Moderado | Inferior |  |
|  | Inferior | Moderado | Alto | Moderado | Inferior | Ambiente inestable: El ambiente de pruebas no refleja el de producción |
|  | Inferior | Moderado | Significativo | Moderado | Inferior | Detector críticos tardíos :Fallo mayor encontrado en UAT al final del Sprint |
|  | Moderado | Inferior | Moderado | Significativo | Inferior | Poca disponibilidad del PO: Retraso en validación de criterios de aceptación |

| Clasificación de los defectos Definir la clasificación de los defectos según su nivel de severidad |  |
| --- | --- |
| Nivel de Severidad | Descripción |
| Crítico (S1) | El sistema no funciona. No hay workaround posible. |
| Alto (S2) | La funcionalidad principal falla pero hay un workaround. |
| Medio (S3) | Funcionalidad secundaria falla. No afecta operación principal. |
| Bajo (S4) | Defecto estético o de usabilidad menor. |

| Definición de artefactos Listar y describir los artefactos que serán administrados y entregados durante este proceso de prueba. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Artefacto | Descripción |  |  |
| Plan de Pruebas | Este documento. Define la estrategia general de pruebas | Gian Lucas San Martin | 17/04/2026 |
| Casos de Prueba | Documento detallado con ID, pasos, datos, resultado esperado y real | Pedro Arriaza | 30/04/2026 |
| Matriz de Trazabilidad | Relaciona cada requisito/historia de usuario con sus casos de prueba | Pedro Arriaza | 30/04/2026 |
| Reporte de Defectos | Registro de cada error encontrado (en GitHub Issues) | Nicolás Lagos / Pedro Arriaza | Por sprint |
| Informe de Pruebas | Resumen ejecutivo al final de cada sprint con métricas | Pedro Arriaza | Fin de cada sprint |

Condiciones de aceptación para cierre del proceso de pruebas Condiciones que se deben cumplir para dar término al proceso de pruebas y margen de tolerancia de aceptación de defectos.

- 100% de los casos de prueba críticos ejecutados con resultado "APROBADO" - No existen defectos de severidad Crítica (S1) ni Alta (S2) abiertos - Se ha completado al menos un ciclo de Pruebas de Regresión exitoso - El Product Owner (Protonlab S.A.) ha firmado la conformidad de las Pruebas de Aceptación (UAT) para los entregables del sprint - La documentación de pruebas (casos, reportes) está completa y aprobada por el Líder de Proyecto