# Resumen de la Reunión Retrospectiva - Proton Lab

# Información del Proyecto

| Empresa / Organización | Proton Lab |
| --- | --- |
| Proyecto | Proton Lab |

# Información de la Reunión

| Fecha | 2026-04-23 |
| --- | --- |
| Número de Sprint | 1 |
| Asistentes | Equipo de Desarrollo, QA, Scrum Master |

# Resultados de la Retrospectiva

| ¿Qué salió bien? | ¿Qué no salió bien? | Mejoras a implementar |
| --- | --- | --- |
| - Definición clara de lineamientos técnicos. - Estándar de respuestas API establecido. - Identidad visual definida. | - Dependencia de Firebase Auth para pruebas locales. - Falta de datos de prueba iniciales en Firestore. | - Automatizar la creación de usuarios QA. - Implementar mocks para Firestore en pruebas unitarias. |

# Resumen de la Reunión Retrospectiva - Proton Lab

# Información del Proyecto

| Empresa / Organización | Proton Lab |
| --- | --- |
| Proyecto | Proton Lab |

# Información de la Reunión

| Fecha | 2026-05-10 |
| --- | --- |
| Número de Sprint | 2 |
| Asistentes | Equipo de Desarrollo, QA, Scrum Master |

# Resultados de la Retrospectiva

| ¿Qué salió bien? | ¿Qué no salió bien? | Mejoras a implementar |
| --- | --- | --- |
| - Implementación exitosa del catálogo de productos con Firebase - CRUD de productos funcionando correctamente - Autenticación con Firebase Auth operativa - Panel de Vendedor visualmente completo - Plan de pruebas definido y documentado - Integración continua (GitHub Actions) configurada | - Problemas de CORS entre frontend (puerto 5175) y backend (puerto 3001) - Las cotizaciones no se actualizan en tiempo real - Validación de roles (RBAC) incompleta en algunos endpoints - Botones del panel Vendedor sin funcionalidad real (aprobar/rechazar cotizaciones) - Cobertura de pruebas unitarias menor al 60% - Backend desplegado en Vercel no respondía datos reales | - Configurar variable de entorno única para la API base - Implementar polling cada 5 segundos como alternativa temporal - Refactorizar middleware de roles para centralizar permisos - Implementar acciones mock en frontend mientras backend se estabiliza - Aumentar pruebas en módulo de cotizaciones - Conectar correctamente Firestore con Vercel Functions |

# Resumen de la Reunión Retrospectiva - Proton Lab

# Información del Proyecto

| Empresa / Organización | Proton Lab |
| --- | --- |
| Proyecto | Proton Lab |

# Información de la Reunión

| Fecha | 2026-05-20 |
| --- | --- |
| Número de Sprint | 3 |
| Asistentes | Equipo de Desarrollo, QA, Scrum Master |

# Resultados de la Retrospectiva

| ¿Qué salió bien? | ¿Qué no salió bien? | Mejoras a implementar |
| --- | --- | --- |
| - Integración frontend-backend parcialmente completada - Dashboard de Bodega visualmente implementado - Notificaciones por email configuradas (SMTP) - Pruebas de integración ejecutadas en ambiente local - Conexión a Firestore estable en desarrollo - Documentación de API actualizada en Postman | - El endpoint de conversión cotización → pedido fallaba por datos inconsistentes - Bodeguero no podía cambiar estados de pedidos (botones sin función) - El servicio de notificaciones se caía por timeout (más de 10 segundos) - Cobertura de pruebas menor al 60% (meta era 80%) - OLLAMA (IA local) no integrado por problemas de red interna - El panel de Socio solo mostraba pedidos estáticos, sin acciones | - Agregar validaciones pre-transacción con Zod - Completar PATCH /orders/:id/status en backend - Implementar cola de mensajes asíncrona con Firebase Tasks - Aumentar pruebas unitarias en módulo de inventario - Documentar requisitos de red para servicios internos - Implementar botón "Solicitar nueva cotización" en frontend |

# Resumen de la Reunión Retrospectiva - Proton Lab

# Información del Proyecto

| Empresa / Organización | Proton Lab |
| --- | --- |
| Proyecto | Proton Lab |

# Información de la Reunión

| Fecha | 2026-05-28 |
| --- | --- |
| Número de Sprint | 4 |
| Asistentes | Equipo de Desarrollo, QA, Scrum Master |

# Resultados de la Retrospectiva

| ¿Qué salió bien? | ¿Qué no salió bien? | Mejoras a implementar |
| --- | --- | --- |
| - Despliegue exitoso en Vercel (frontend y backend) - Smoke tests en producción aprobados - Documentación técnica completada (manuales, diagramas) - Presentación final del proyecto preparada - Panel de Vendedor con aprobación/rechazo de cotizaciones funcionando - Resolución de problemas de CORS en producción | - El ambiente de staging no reflejaba fielmente producción (diferencia en variables de entorno) - Tiempo de respuesta de algunos endpoints supera los 500 ms (hasta 2 segundos) - Usuarios reportaron lentitud en el buscador de productos - Últimos bugs encontrados en UAT por Product Owner (flujo de cotizaciones) - OLLAMA (IA) quedó fuera del despliegue final por falta de tiempo - El rol de Socio no alcanzó todas las funcionalidades planificadas | - Crear pipeline con tres ambientes (dev/staging/prod) - Optimizar consultas Firestore e implementar caché - Agregar índices compuestos en Firestore - Implementar pruebas de regresión automatizadas antes de cada release - Incluir IA como feature prioritaria en versión 2.0 - Completar dashboard de Socio en el backlog técnico |