# Minuta de Reunión

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| SCL 02 | 1.0 | Proyecto “ Portafolio” |  | Gian Lucas |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 12-03-2026 |  | Duoc UC. | N.G.R.P RP |  |

| - Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - e-mail |
| - Pedro Arriaza - Nicolas Lagos - Gian Lucas San Martin - Rodrigo González | - N.G.R.P RP |  |  |

- Temas Tratados

Temas tratados en la reunión Avances del proyecto Definición de roles en el proyecto aún no se llega a acuerdo. Definición de estructuras y tecnologías , TYP , next , firebase , vercel deployt. definición de uso open clawbot como IA predeterminada

Detalle Reunión

Detalle de la reunión

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| - Tema | - Acuerdo |
| Definir roles | Cada usuario definirá el rol que mas la acomode según sus habilidades |
| - formación de git | Usuario admin genera el repositorio base git con rama main |
| - presentar solicitud de proyecto | Iniciar documentación de proyecto para levantar solicitud de aprobación |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Descripción | - Fecha | - Responsable |
| - investigación clawbot | - semana 1 | - todos |
| - introducción a git de socios | - semana 1 | - todos |
| - interiorización de frameworks y tecnologias | - semana 1 | - todos |

Observaciones

En esta semana dedicaremos el tiempo a definir nuestros roles como funcionarios dentro del proyecto. Además, integraremos las funciones básicas de clawbot como la definición de entornos de desarrollo y de planificación y ajustes de el agente ia en los computadores . definiremos el sistema de despliegue para la pagina y armaremos las cuentas firebase para la base de datos además de formar las cuentas git para la correcta colaboración y adjuntar lo trabajado para que quede estipulado todo lo tratado y trabajado PARA ACLARAR el proyecto se gestionará en typescript y usaremos el framework next para el backend y desplegaremos en vercel para la correcta funcionalidad de la página web